S M L O U V A O D Í L O

**na výkon autorského dozoru**

 číslo smlouvy objednatele: 817/KaM/2017

číslo smlouvy zhotovitele: MIL I/008/2017

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Univerzita Karlova, Koleje a menzy**

Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1

zastoupený: Ing. Jiřím Macounem - ředitelem

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4

číslo účtu: 3093939319/0800

Zástupce pověřený jednáním

ve věcech technických a smluvních: Ing. Jaroslav Jandus

e-mail: jaroslav.jandus@kam.cuni.cz

(dále jen "objednatel“)

a

**Zhotovitel: MILOTA Kladno, spol. s r.o.**

Huťská 1557, 272 01 Kladno

IČ: 47 55 09 61

DIČ: CZ 47 55 09 61

zápis v obchodním rejstříku: u MOS v Praze, oddíl: C číslo vložky: 22277

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., pobočka Kladno

číslo účtu: 321 506-694/0600

zastoupený: Ing. Milanem Molíkem pp. – ředitelem

tlf.: 312 829 202, fax: 312 829 203

e-mail: milota@milota.cz, www.milota.cz

( dále jen "zhotovitel" )

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

**2. Předmět díla**

Předmětem díla je výkon autorského dozoru (dále jen AD) na akci:

„UK – KaM , ZATEPLENÍ OBJEKTU KOLEJE BOLEVECKÁ, plzeň“

**Výkon AD bude organizován takto:**

* pravidelná účast AD na kontrolních dnech stavby
* další účast AD na jednáních vyžádaná objednatelem bude oznámena pozvánkou objednatele. FAXEM, E-MAILEM nebo jiným prokazatelným způsobem 3 dny předem

**V rámci výkonu autorského dozoru projektant zabezpečuje zejména:**

* poskytování informací potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace, kontrola souladu realizační dokumentace s projektem, předpisy a normami;
* soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště;
* účast na odevzdání staveniště zhotoviteli díla;
* dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním informací a vysvětlení potřebných pro plynulost stavby;
* posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
* vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků, výkonů a výkazů výměr oproti projednané a odsouhlasené dokumentaci ;
* sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
* účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně účasti při zkouškách a měřeních komplexním vyzkoušení, včetně případného vydání stanoviska k nim;
* účast při kontrolních dnech, řešení problematiky na stavbě a vždy na vyžádání technického dozoru investora;
* nositel autorského dozoru je oprávněn provádět zápisy do stavebního (montážního) deníku

**3. Doba zhotovení díla**

Výkon AD bude prováděn průběžně, na základě písemné výzvy a dle požadavků objednatele a to ode dne předání staveniště až do dne kolaudace stavby – předpokládaná doba realizace 05 10/2017.

**4. Cena za dílo**

Cena za výkon AD byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

1. a) odpracované hodiny jsou hodiny včetně doby strávené na cestě

b) počet odpracovaných hodin bude násoben hodinovou sazbou takto:

**cena bez DPH 450,-Kč/hod. bez DPH**

 2. a) náklady na dopravu

b) náklady na dopravu budou násobeny kilometrovou sazbou takto:

 **cena bez DPH 5,80 Kč/km bez DPH**

Cena za dílo bude fakturována měsíčně na základě skutečně provedených, písemně odsouhlasených hodin objednatelem. K ceně bude připočtena 21% daň z přidané hodnoty.

**5. Platební podmínky, sankce a pokuty**

1. Zhotovitel vystaví vždy do 14-ti dnů po uplynutí měsíční fakturu, která je splatná do 14 dnů po obdržení. Povinnost uhradit fakturu je ze strany objednatele splněna dnem odpisu z jeho účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo požadovat po objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení.
3. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nebude plnit včas a řádně předmět plnění dle čl. I. této smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 0,1% z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení.

**6. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou včetně odstoupení od smlouvy se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnosti do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

 V Kladně dne 28.3.2017 V Praze dne 29.3.2017

 Zhotovitel : Objednatel :

 **Ing. Milan Molík pp. Ing. Jiří Macoun, ředitel**