**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2021**

**Na vytvoření webových stránek**

## Smluvní strany:

Zhotovitel:

**Ing. Jan Milota**

se sídlem Poloviční 277/4, 72528 Ostrava-Lhotka

IČ: 02087197

e-mail: info@brytro.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel:

**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava

IČ: 25379631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 1686

zastoupena Mgr. Pavlem Csankem, předsedou představenstva

e-mail:

telefon:

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jako „**Smluvní strany**“) uzavřely dne 14.12.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě zhotovení nových webových stránek Objednatele dle sjednaného rozsahu v čl. III. Smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se dohodly na změně Smlouvy a za tím účelem uzavírají tento dodatek v níže uvedeném znění.

# Článek I.Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. odst. 2. Smlouvy tak, že původní znění tohoto odstavce se nahrazuje tímto novým zněním:

„*2. Zhotovitel předá Objednateli dílo v následujících**termínech:*

* 1. *struktura webu k 31. 12. 2021,*
	2. *přístup do administrace do 31. 8. 2022,*
	3. *spuštění webových stránek do 30. 9. 2022“*
1. Smluvní strany uvádějí, že prodloužení termínů dle předchozího odstavce bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany třetí osoby při dodávce komponenty pro web.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

# Článek II.Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Ostravě dne: …………………………

………………………………………………….

**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva

 ………………………………………………….

Ing. Jan Milota