SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

číslo SD/2022/0522

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Ing. Roman Kašpárek

Mírové náměstí 19	adresa: Jugoslávská 668, Liberec

PSČ: 466 01	PSČ: 460 03

IČ: 262 340   	IČ: 684 47 795

DIČ: CZ00262340	                                                            kontaktní osoba: Ing. Roman Kašpárek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou	tel.: 723 327 597

číslo účtu: 121-451/0100                            	                     e-mail.: rkasparek@pm.me

kontaktní osoba : Ing. Štěpánka Gaislerová

tel.: 483 357 186

Předmět objednávky

I.

Předmět smlouvy

Objednáváme u Vás ošetření dřevin v prostoru dětského hřiště u Rybářské bašty, tj. 3 ks pyramidálních dubů a 2 ks dubů zimních, a dále dřevin rostoucích podél kamenné opěrné zdi ohraničující hřiště směrem k Pobřežní ulici, tj. 11 ks jasanu, 3 ks javoru, 2 ks třešně. Jeden ks suchého jeřábu bude skácen.

Odpad vzniklý ošetřením a kácením musí být umístěn mimo komunikace či pěšiny a nesmí bránit v průchodu osob či průjezdu vozidel.  Odpad bude zlikvidován  nejpozději do 5 dnů od dokončení prací v lokalitě.

II.

Termín plnění/dodání

Ošetření stromů proběhne nejpozději  do 8.7.2022, kácení jeřábu bude provedeno neprodleně.

Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v  případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

III.

Cena a platební podmínky

Celková cena je stanovena do výše 52 500,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).

- Faktura za provedené práce je splatná do 14 dnů od data jejího vystavení

- Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.

- K faktuře bude přiložena kopie smlouvy.

- práce je možné fakturovat až po jejich fyzickém předání a převzetí

- k faktuře je nutné doložit  informaci o množství dřevní hmoty vzniklé kácením (větve i dřevo dohromady) s informací, která dřevina převažovala (listnaté a jehličnaté dřeviny zvlášť). Údaj o množství lze uvádět buď v m3 nebo v tunách.

IV.

Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 7.6.2022                                   V Liberci dne:

…………………………….……………                                 …………………………….……………

Mgr. Pavel Kozák                                                               Ing. Roman Kašpárek

vedoucí odboru technického

………………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová

vedoucí odd. správy veřejné zeleně