Specifikace objednávky OV14/22


Doplnění „Studie proveditelnosti tramvajového spojení Ostrava – Orlová – Karviná“ v trase Heřmanice – ZOO - Hranečník

Cíl doplnění  
· Zpracovat variantní napojení Ostravy v trase Heřmanice – ZOO –Hranečník

· Doplnit potřebné podklady pro návrhový koridor tramvajové dráhy v trase: Ostrava – Orlová – Karviná k projednávání připomínek a změn Zásad územního rozvoje - ZÚR MSK (obalová křivka v šířce 60 - 100m kolem trasy tramvajové dráhy zakreslená do stávajících map územních plánů měst a obcí a do mapové aplikace ZÚR MSK).

Termíny díla
· Dílčí termín – předání odhadu investičních nákladů 14.6.2022.

· Dílčí termín – předání ke konzultaci: 21.6.2022

· Konečný termín včetně podkladů k návrhovému koridoru tramvajové dráhy v trase Ostrava – Orlová – Karviná pro ZÚR MSK: 30.6.2022

Rozsah díla

Doplnění se bude týkat následujících kapitol „Studie proveditelnosti tramvajového spojení Ostrava – Orlová – Karviná“:

Část I

Kapitoly: 1., 6., vč. bodů 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Část II
Kapitoly: 13, 14. 
Seznam doplňovaných příloh

· Situace stávajícího stavu (1:5000)

•
Přehledná situace doplněné varianty tramvajového spojení Ostrava - Orlová - Karviná (1:10 000)

•
Problémová místa doplněné varianty tramvajového spojení Ostrava - Orlová - Karviná (1:5000)

•
Situace doplněné varianty tramvajové trasy (1:1000)

•
Zákres trasy do územních plánů dotčených měst a obcí (1:5000)

•
Podélný profil 1:5000/500

•
Návrhový koridor tramvajové dráhy Ostrava – Orlová – Karviná včetně doplněné trasy Heřmanice – ZOO - Hranečník 
Ostatní části, včetně Části II. (vyjma kapitol 13.-14.) zůstanou nezměněny.

Studie proveditelnosti tramvajového spojení Ostrava – Orlová - Karviná 

Příloha 1. – podklad k číslování doplněné části - Osnova studie proveditelnosti (kurzívou doplněné části) :
Část I
1.           Úvodní informace – zdůvodnění doplnění další trasy na území města Ostravy 
2.            Použité normy, předpisy, zákony.

3.            Seznam zkratek

4.     
Výchozí podklady, ze kterých se bude vycházet (seznam již zpracovaných studí, strategických dokumentací, územních plánů města obcí apod. a především dopravní model zpracovaný zmocněncem pro rozvoj regionální železniční dopravy v Moravskoslezském kraji).

Shrnutí, vyhodnocení a doporučení z výchozích podkladů

5.
Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie, poslání, strategický cíl a zvolené téma

6. 
Technické řešení

6.1 Návrh tras (variantních řešení) tramvajového spojení Ostrava – Orlová - Karviná 

6.2 Výběr vybrané varianty (optimální řešení)

6.3 Technické a technologické řešení projektu doplněné o řešení trasy Heřmanice – ZOO - Hranečník (stručný popis stavebních objektů a provozních souborů, popis dopravní a provozní technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, potřebné energetické zajištění, předpokládaný návrh dopravních prostředků včetně její energetické náročnosti.

6.4 Propočet investičních nákladů vybrané (doplněné) trasy
7. 
Dopad projektu na životní prostředí (popis kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu, výsledný vliv stavby na životní prostředí, doporučení dalšího postupu)

Seznam příloh:

1.            Dokladová část

2.            Výkresová část
•
Situace stávajícího stavu (1:5000) – doplnění spodní části ortofoto mapy
•
Přehledná situace doplněného variantního řešení tramvajového spojení Ostrava - Orlová - Karviná v trase přes ZOO a Hranečník (1:10 000)

•
Problémová místa navržených variant tramvajového spojení Ostrava - Orlová - Karviná (1:5000)
 •
Situace vybrané trasy (1:1000)

•
Dopravní schéma

· Podélný profil 1:5000/500 – Nový orientační podélný profil bez technických podrobností nivelet

•
Vzorové příčné řezy (1:100)

· Zákres trasy do územních plánů dotčených měst a obcí (1:5000) 
· Zákres Návrhového koridoru tramvajové dráhy v trase Ostrava – Orlová – Karviná včetně doplněné trasy Heřmanice – ZOO - Hranečník do mapové aplikace ZÚR MSK
Část II

8. 
Zajištění investičního majetku (určení výše investičních nákladů, problematika případného znovu pořízení, amortizační schéma a podobně)

9. 
Finanční plán

9.1 Finanční plán (plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů)

9.2 Finanční plán provozní etapy (plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů)

9.3 Plán průběhu cash-flow (příjmů a výdajů)

10. 
Ekonomická analýza - cost benefit analýza (CBA)

11.
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu (citlivostní analýza) vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků, doba návratnosti, index rentability)

12.
Řízení rizik (citlivostní analýza) vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobnosti a event. opatření na jejich snížení)

13. 
Harmonogram projektu (časový plán jednotlivých činností a fází projektu)

14. 
Závěrečné shrnutí a hodnocení projektu

