Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. arch. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

GEOREAL, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1442

IČO: 40527514

DIČ:  CZ40527514

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Pořízení leteckých snímků, zpracování ortofot a pořízení dat digitálního modelu povrchu na celém území Prahy v letech 2017 až 2019“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v následujícím plnění:

- Pořízení barevných leteckých měřických snímků na celém území Prahy a nejbližším okolí digitální kamerou ve vegetačním období červen – září pro účely tvorby barevných ortofot v letech 2017, 2018 a 2019.

- Zpracování barevného ortofota – vegetačního na celém území Prahy a nejbližším okolí v rozsahu cca 660 km2 (Příloha č. 2 této smlouvy).

- Pořízení tříkanálových snímků ve falešných barvách (false colour) nezaostřené PAN obrazem, složené z kanálů zeleného, červeného a infračerveného (nazývaného rovněž obvykle CIR – coloured infrared) na celém území Prahy a nejbližším okolí                 ve vegetačním období červen – září

- Pořízení barevných leteckých měřických snímků na celém území Prahy a nejbližším okolí digitální kamerou v mimovegetačním období (tj. v předjarním čase před nástupem rašení stromů) pro účely tvoby ortofota – mimovegetačního na celém území Prahy a nejbližším okolí v rozsahu cca 660 km².

- Zpracování barevného ortofota – mimovegetačního na celém území Prahy a nejbližším okolí v rozsahu cca 660 km2 (Příloha č. 2 této smlouvy).

- Pořízení dat digitálního modelu povrchu v roce 2017, 2018 a 2019

(dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít              a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 a příloze č. 2, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených v oznámení otevřeného řízení (č. VU 16-0286), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

- Dílo bude realizováno v šesti etapách, a to takto:

Etapa č. 1:

- Pořízení barevných leteckých snímků v mimovegetačním období na celém území Prahy v roce 2017.

- Zpracování barevných ortofot na celém území Prahy v roce 2017.

- Pořízení dat digitálního modelu povrchu na celém území Prahy v roce 2017.

Etapa č. 2:

- Pořízení barevných leteckých snímků ve vegetačním období na celém území Prahy v roce 2017

- Zpracování barevných ortofot na celém území Prahy v roce 2017.

- Pořízení tříkanálových snímků ve falešných barvách (false colour) nezaostřené PAN obrazem, složené z kanálů zeleného, červeného a infračerveného (nazývaného rovněž obvykle CIR – coloured infrared) na celém území Prahy a nejbližším okolí 
ve vegetačním období.

Etapa č. 3:

- Pořízení barevných leteckých snímků v mimovegetačním období na celém území Prahy v roce 2018

- Zpracování barevných ortofot na celém území Prahy v roce 2018

- Pořízení dat digitálního modelu povrchu na celém území Prahy v roce 2018.

Etapa č. 4:

- Pořízení barevných leteckých snímků ve vegetačním období na celém území Prahy v roce 2018.

- Zpracování barevných ortofot na celém území Prahy v roce 2018.

- Pořízení tříkanálových snímků ve falešných barvách (false colour) nezaostřené PAN obrazem, složené z kanálů zeleného, červeného a infračerveného (nazývaného rovněž obvykle CIR – coloured infrared) na celém území Prahy a nejbližším okolí 
ve vegetačním období.

Etapa č. 5:

- Pořízení barevných leteckých snímků v mimovegetačním období na celém území Prahy v roce 2019.

- Zpracování barevných ortofot na celém území Prahy v roce 2019.

- Pořízení dat digitálního modelu povrchu na celém území Prahy v roce 2019.

Etapa č. 6:

- Pořízení barevných leteckých snímků ve vegetačním období na celém území Prahy v roce 2019.

- Zpracování barevných ortofot na celém území Prahy v roce 2019.

- Pořízení tříkanálových snímků ve falešných barvách (false colour) nezaostřené PAN obrazem, složené z kanálů zeleného, červeného a infračerveného (nazývaného rovněž obvykle CIR – coloured infrared) na celém území Prahy a nejbližším okolí 
ve vegetačním období.

II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 4.140.000,- Kč (slovy: čtyřimilionystočtyřicettisíc korun českých korun českých) bez DPH,

- 5.009.400,- Kč (slovy: pětmilionůdevěttisícčtyřista korun českých) s DPH.

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v 6 částech, vždy po předání kompletní etapy díla dle specifikace v čl. III odst. 1této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 790.000 Kč (slovy: sedmsetdevadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 955.900,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 590.000 Kč (slovy: pětsetdevadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj.713.900,- Kč s DPH.

- po odevzdání 3. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 790.000 Kč (slovy: sedmsetdevadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 955.900,- Kč s DPH

- po odevzdání 4. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 590.000 Kč (slovy: pětsetdevadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj.713.900,- Kč s DPH.

- po odevzdání 5. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 790.000 Kč (slovy: sedmsetdevadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 955.900,- Kč s DPH

- po odevzdání 6. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 590.000 Kč (slovy: pětsetdevadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj.713.900,- Kč s DPH.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 10 kalendářních dnů od podpisu akceptačního protokolu za převzetí dané etapy díla.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem 
za provedené a na základě akceptačního protokolu předané jednotlivé etapy díla v souladu s čl. IV této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Termín plnění

- Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat:

- část díla odpovídající etapě č. 1 nejpozději do 30. 6. 2017,

- část díla odpovídající etapě č. 2 nejpozději do 10.12.2017,

- část díla odpovídající etapě č. 3 nejpozději do 30. 6. 2018,

- část díla odpovídající etapě č. 4 nejpozději do 10.12.2018,

- část díla odpovídající etapě č. 5 nejpozději do 30.6.2019,

- část díla odpovídající etapě č. 6 nejpozději do 10.12.2019.

2. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

3.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění díla v době mimovegetačního období roku 2017.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Předání každé jednotlivé etapy díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.  Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávaná etapa předmětného díla splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se etapa díla považuje za provedenou a předanou a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. III této smlouvy na její zaplacení. Zhotovitel se zavazuje předat dílo za každou jednotlivou etapu 1x v digitální formě             na paměťových nosičích, konkrétně na externím disku.

- Místem předání díla po každé etapě je sídlo objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2.

- Předání a převzetí díla v každé etapě se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.  Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na její zaplacení.

- Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 5 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

# V. Ustanovení o poddodavatelích

Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku „Pořízení leteckých snímků, zpracování ortofot a pořízení dat digitálního modelu povrchu na celém území Prahy v letech 2017 až 2019 “ zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech             a závazně technických normách, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky VU 16-0286.

VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že po dobu záruční doby bude mít předmět smlouvy vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Záruční doba předmětu smlouvy je 24 měsíců od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly etapy díla předány. Tato doba se počítá pro každou předanou část díla provedeného v jednotlivých etapách zvlášť. Pokud byly při akceptaci zjištěny vady, záruční lhůta počíná běžet až předáním díla po odstranění vad.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.

- Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní nejpozději 
do uplynutí záruční doby, a to způsobem stanoveným v této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady etapy díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované, vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

VIII. Smluvní pokuta

- Za prodlení s termínem předání díla za jednotlivé etapy dle čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny etapy každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny etapy za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady, popř. vad, třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká vůči zhotoviteli nárok na zaplacení finančních nákladů na odstranění vady, které objednatel vynaložil.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva 
na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

„licenční doložka“

            - Zhotovitel poskytne objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně.

            - Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

            - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II této smlouvy.

            - Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, 
a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem podpisu smlouvy a končí splněním závazku vymezeném v čl. I této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy.

- Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv etapy díla bez vad bránících užívání déle než 30 kalendářních dnů,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace.

XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je Ing. Marta Toušková, tel. xxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Specifikace technických podmínek

č. 2 – Vymezení zájmového území

č. 3 – Vzor akceptačního protokolu

č. 4 – Seznam poddodavatelů (alternativně)

V …………….  dne …………				V  Praze dne ………………..

………………………………..				………………………………………….

Ing. Karel Vondráček                                                            Mgr. Ondřej Boháč

jednatel			                                                   ředitel