SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/297/2022

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE:

UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ § 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

- Smluvní strany

Objednatel:			Město Kroměříž

zastoupené:		Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

se sídlem:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		8326340247/0100

IČ:			00287351

DIČ:			CZ00287351

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:		Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

technických:		xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

a

Zhotovitel:			Ing. Jakub Burý

Zastoupený:		Ing. Jakubem Burým

Se sídlem:		Vrchoslavice xxx, 798 27

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:		xxx

IČ:			74298445

DIČ:			CZxxx

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:		Ing. Jakub Burý

technických:		- tel., email:  xxx

- Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), provést pro Objednatele vypracování projektové dokumentace (dále jen „dokumentace“) a vykonávat dále sjednané činnosti pro akci s názvem ,,Kino Nadsklepí – stavebně technická obnova kulturní památky“, na pozemcích parc. č. st. 571/1, 3112/5, v k.ú. Kroměříž.  Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

2.1.1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení – DUR, DSP (dále jen „DUSP“) a dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen „DPS“) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2. Podkladem vypracování dokumentace je zpracovaný investiční záměr s názvem ,,Kino Nadsklepí – stavebně technická obnova kulturní památky“, na pozemcích parc. č. st. 571/1, 3112/5, v k.ú. Kroměříž v 01/2022, který řeší:

- statické zajištění krovu, výměna střešní krytiny

- statické zajištění zděných konstrukcí

- sanaci vlhkého zdiva suterénních prostor s jasnými vazbami na ostatní stavební konstrukce a profese (podlahy, kanalizace, větrání atd.)

- opravu fasád

- úpravu venkovní kanalizace a kanalizační přípojky

2.1.3. DUSP bude dodána včetně dokladové části. Stanoviska správců sítí a dotčených orgánů budou do dokumentace zapracovány před podáním žádosti o společné povolení.

2.1.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.1.5. DPS bude zpracována v náležitostech dokumentace pro zadání stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení Zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Uznatelné a neuznatelné položky budou stanoveny dle podkladů Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který je přílohou č. 2 smlouvy.

2.1.6. Rozpočet bude rozdělen dle potřeb ETAPIZACE objednatele. Bude vycházet dle profesního řešení uvedeného v čl. 2 odst. 2.1.2.

- Krov, krytina, klempířské prvky

- Úprava sklepů

- Zajištění obvodových konstrukcí, fasáda

- Obnova kanalizace

2.1.7. Autorský dozor (dále jen AD) bude prováděný:

- v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby

- v průběhu realizace akce

- v průběhu účasti na koordinačních schůzkách

2.2. Technické podmínky zadání

2.2.1 Jedná se o vypracování projektové dokumentace dle specifikace v čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy a nabízených projekčních pracích dle cenové nabídky ze dne 23. 5. 2022.

2.2.2 Projektová dokumentace dle čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve smyslu souladu s územním plánem města Kroměříž.

2.2.3 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na svolání minimálně čtyř (dále dle potřeb plynoucích z projektu) jednání (koordinačních schůzek) za podmínek níže uvedených s oprávněnými osobami v průběhu zhotovování dokumentace. Zhotovitel bude na koordinačních schůzkách předkládat tištěnou verzi rozpracovanosti dokumentace:

1) na základě vypracovaného investičního záměru v 01/2022 zhotovitel na první koordinační schůzce bude informovat objednatele, zda DUSP je zpracovávána v intencích investičního záměru, je v souladu s navrženým technickým řešením záměru, seznámí objednatele s případnými změnami, které se při zpracování projektu vyskytly.

Termín 1. koordinační schůzky: 8 týdnů po podpisu smlouvy

2) seznámení objednatele s navrhovaným materiálovým řešením v části statiky - statické zajištění krovu, výměna střešní krytiny, statickým zajištěním zděných konstrukcí, úpravy venkovní kanalizace atd.

Termín 2. koordinační schůzky: 12 týdnů po podpisu smlouvy

3) 3. koordinační schůzka se uskuteční před vydáním finální verze DUSP. Dokumentace bude předložena objednateli v jeho sídle a objednatel bude seznámen s konečnou verzí.

Následně zašle zhotovitel objednateli v elektronické podobě zpracovanou konečnou podobu DUSP

k písemnému odsouhlasení. Objednatel se k vypracované dokumentaci vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů (písemnou či elektronickou formou). Pokud se objednatel do termínu 6. pracovních dnů k dokumentaci nevyjádří, má se za to, že s předloženým návrhem souhlasí.

Termín 3. koordinační schůzky: 22 týdnů po podpisu smlouvy

4) 4. koordinační schůzka se uskuteční před vydáním finální verze DPS. Dokumentace bude předložena objednateli v jeho sídle a objednatel bude seznámen s konečnou verzí.

Následně zašle zhotovitel objednateli v elektronické podobě zpracovanou konečnou podobu DPS

k písemnému odsouhlasení. Objednatel se k vypracované DPS vyjádří nejpozději do 6. pracovních dnů (písemnou či elektronickou formou). Pokud se objednatel do termínu 6. pracovních dnů k dokumentaci nevyjádří, má se za to, že s předloženým návrhem souhlasí.

Termín 4. koordinační schůzky: 8 týdnů po vydání společného stavebního povolení

Termín 4. koordinační schůzky je závislý na časovém průběhu správního řízení a termínu vydání společného pravomocného stavebního povolení.

2.3. Kvalitativní podmínky

Dokumentace budou vypracovány v souladu s ČSN EN, obecně závaznými vyhláškami vztahujícími se k danému dílu, s právními, hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy. Dále budou respektovány požadavky Objednatele.

- Čas plnění

  - DUSP bude vypracována a předána k projednání dotčeným orgánům nejpozději do termínu:

22 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

DPS odevzdána do termínu: 8 týdnů po vydání společného stavebního povolení

  - Zhotovitel splní předmět díla protokolárním předáním DUSP a DPS Objednateli v jeho sídle.

3.3. Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí.

3.4. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za Objednatele podepíše protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, kdy v případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody nepřevzetí.

- CenA

4.1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky ze dne 23. 5. 2022, která je přílohou č. 1 smlouvy, kdy tato cena je konečná a obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk zhotovitele a činí:

| Rozsah prací | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Dokumentace pro společné stavební povolení DUSP | 734 014,- | 888 157,- |
| Inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení IČ | 80 000,- | 96 800,- |
| Dokumentace pro provádění stavby DPS | 625 251,- | 756 554,- |
| Autorský dozor při realizaci stavby AD | 188 751,- | 228 389,- |
| Cena celkem | 1 628 016,- | 1 969 900,- |

4.2. Objednatel má právo kdykoliv po podpisu této smlouvy změnit rozsah plnění předmětu díla.

4.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany objednatele. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení  víceprací nevzniká.

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy.

4.5. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy v rozsahu podle článku č. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.

4.6. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

5. Platební podmínky

5.1. Po předložení díla a konzultaci DUSP dle čl. 2 odst. 2.2.3, bodu 1) této smlouvy, vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu za dílo v rozsahu 20 % ceny DUSP dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy.

5.2. Po předložení díla a konzultaci DUSP dle čl. 2 odst. 2.2.3, bodu 2) této smlouvy, vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu za dílo v rozsahu 40 % ceny DUSP dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy.

5.3. Po protokolárním předání a převzetí DUSP dle čl. 2 odst. 2.2.3, bodu 3) této smlouvy, bez vad a nedodělků, vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu za dílo v rozsahu 40 % ceny DUSP dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy.

5.4. Po protokolárním předání a převzetí DPS dle čl. 2 odst. 2.2.3, bodu 4) této smlouvy, bez vad a nedodělků, vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu za dílo dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli (i v elektronické podobě).

5.6. Faktury dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.

5.7. Cena díla bude uhrazena Objednatelem převodem na účet Zhotovitele, který je uveden v  čl. 1 této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5.8. Podmínkou a podkladem pro vystavení faktur – daňového dokladu dle odst. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.  tohoto článku smlouvy budou:

5.8.1 Protokoly o předání a převzetí dílčích částí DUSP, protokol o předání a převzetí DUSP bez vad a nedodělků (6x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF a DWG)  pro:

a) Dokumentace pro společné stavební povolení

b) Dokumentace pro realizaci stavby

5.8.2 Vydané stavební povolení

Po vydání nepravomocného společného povolení vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu za inženýrskou činnost dle čl. 2 odst. 2.1.4 této smlouvy.

5.8.3 Měsíční odsouhlasená fakturace autorského dozoru

5.9. Objednatel může fakturu Zhotoviteli vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

5.9.1. Obsahuje nesprávné a nebo neúplné údaje dle odstavce 5.2 tohoto článku smlouvy

5.9.2. Obsahuje nesprávné cenové údaje

5.9.3. Neobsahuje přílohy dle odstavce 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.  těchto článků smlouvy

5.9.4. Před uplynutím data splatnosti budou zjištěny vady díla.

5.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

6. Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost zpracované dokumentace.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé odpovídá Zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.

  - Pro případ vad dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do14-ti dnů ode dne uplatnění reklamace vad projektu ze strany Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

  - Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

  - Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

7. Smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení Zhotovitele s  předáním díla dle článku č. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení Zhotovitele s  předáním díla o více jak 15 dnů oproti termínu dle článku č. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  1,0% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady (vad) dokumentace ve lhůtě dle článku č. 6, odst. 6.4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  1,0% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle článku č. 5 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.

8. Spolupůsobení objednatele

8.1 Objednatel před podpisem této smlouvy předal Zhotoviteli díla přesnou specifikaci (podklady) týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. 2 odst. 2.1bodu 2.1.1 této smlouvy. Zhotovitel díla svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že podklady převzal a zadání rozumí.

9. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE

9. 1. Autor (zhotovitel) prohlašuje, že dílo vytvořené dle smlouvy je jeho původním autorským dílem nezávislým na jiných autorských dílech, že je oprávněn s dílem nakládat a že není v nakládání s dílem právně ani fakticky omezen. Autor (zhotovitel) prohlašuje, že dílo je bez vad a že jeho užitím nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis, zejména pak práva autorská a osobnostní. Dále autor (zhotovitel) prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy neposkytnul k jakémukoli způsobu užití díla žádnou licenci třetí osobě a od okamžiku předání díla objednateli je objednatel jeho jediným oprávněným uživatelem. Autor (zhotovitel) nese právní odpovědnost za všechna prohlášení a informace uvedené o díle a za eventuální majetkovou anebo nemajetkovou újmu vzniklou objednateli z důvodu jejich nepravdivosti či neúplnosti.

9. 2. Autor (zhotovitel) touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít dílo specifikované v této smlouvě, a to všemi známými způsoby užití díla nesnižujícími hodnotu díla. Licence je poskytována bez množstevního a územního omezení na dobu trvání majetkových práv k dílu; s ohledem na charakter díla smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2000 občanského zákoníku. Objednatel nabývá licenci dnem uzavření této smlouvy. Objednatel není povinen licenci dle této smlouvy využít.

9. 3.  Objednatel je oprávněn poskytnout práva získaná touto smlouvou (udělovat podlicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu práv dle tohoto odstavce smlouvy platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Autor (zhotovitel) dále souhlasí s postoupením licence dle této smlouvy zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu ust. § 2364 občanského zákoníku. Objednatel je rovněž oprávněn dílo upravovat, měnit a spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob. Dle výslovné dohody smluvních stran je tak objednatel oprávněn zejména, ale nikoliv jen, ke zpřístupňování a sdělování díla veřejnosti, k jeho úpravám, dalšímu zpracování, spojení s jiným autorským dílem, za podmínky, že nesníží hodnotu díla, jakož i k zařazení do díla souborného.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

10.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy.

10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

10.4 Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních shodné právní síly, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

10.6 Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Účinky odstoupení nebo výpovědi této smlouvy nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení nebo výpovědi druhé smluvní straně.

Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:

10.6.1 Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla.

10.6.2 Předmět díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno Objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

10.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují.

10.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

10.10 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/297/2022., uzavřenou dne 13.06.2022, č. smlouvy zhotovitele:---, uzavřenou dne 06.06.2022 uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  Objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.11 Tato smlouva o dílo byla schválena na 105. schůzi Rady města Kroměříže konané dne 26. 5. 2022 usnesením číslo RMK/22/105/2816.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 5. 2022.

- podklady Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů

V Kroměříži, dne 13.06.2022				          V Kroměříži, dne 06.06.2022

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………..					………………………………….

Mgr. Jaroslav Němec

starosta Města Kroměříž        			                                        Ing. Jakub Burý