IRL l£)2£

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru uzavřené
dne 17. 2. 2022 mezi uvedenými účastníky (dále jen „Smlouva“)
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění

## I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Rotosiáno ekcn.útv.dne:

# ZSZS3ZZZZZ

J .tV I

TU

i>TT

pozdějších předpisů

se sídlem:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

zastoupena:	Ing. Jiří Veverka

1Č:	00534242

DIČ:	CZ00534242

Bankovní spojení:	Komerční banka Třinec, a. s.

Číslo účtu:	29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

2. KANIA a«s.

se sídlem:	Spálová 80/90, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena:	Ing. Ondřejem Fabiánem

IČ:	268 178 53

DIČ:	CZ 26817853

bankovní spojení:	RaiffeisenBank a.s.

číslo účtu:	8014208001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B, vložka 3427

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že objednatel neposkytl zhotoviteli podklady, doplňující údaje a upřesnění vyjádření a stanovisek v patřičné lhůtě, jak je stanoveno v čl. VI., odst. 4. Smlouvy, došlo k dohodě smluvních stran o úpravě doby plnění stanovené v čl. IV. Smlouvy, kterou tento dodatek upravuje. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tedy mění tak, že se celý jeho dosavadní text nahrazuje tímto novým textem: „Zhotovitelje povinen provést a předat objednateli dílo v tomto termínu:

a) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 110 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. "

1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

- 1’eno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

#### KoJcJy

V Třinci dne

zá objedhatele

Inj^ Jiříjveverka, ředitel1

<9 f ■ C

Ing.Ondřej Fabián-