DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 1.11.2016

Objednatel: 	ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      SALVETE spol. s r.o.

se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice

IČ: 45023786

DIČ: CZ 45023786

Zastoupený: Ing. Petr Mikeš, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce a to z  důvodu realizace víceprací , které si vyžádaly okolnosti v průběhu stavby.

Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

## II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

- termín dokončení prací: 30.6.2017

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Objednatel: 						        Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 27.4.2017	             Ve Strakonicích dne 24.4.2017

…………………………….. 				………………………………….

Ing. Jiří Vrána                                                               Ing. Petr Mikeš