DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 23.11.2016

Objednatel: 	ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      PRIMA, akciová společnost

se sídlem: Raisova 1004, 386 47 Strakonice

IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Zastoupený: Ing.Stanislavem Bočánkem, statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně konečného termínu dokončení díla a to z  důvodu prodloužení termínu zazdění průchodu do objektu soudu a to do doby přestěhování všech zaměstnanců KP. Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

## II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

- termín dokončení prací: 25.4.2017 – dílo bude protokolárně předáno objednateli

- termín dokončení zazdění průchodu: 30.9.2017

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Objednatel: 						Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 24.4.2017   	Ve Strakonicích dne 24.4.2017

…………………………….. 				………………………………….