Smlouva o dílo č. 3073

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,

ve smyslu ustanovení § 2586  a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

I.  Smluvní strany

1.     	Objednatel:		       VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Sídlo:			Ruská 3077/135, 703 00 Ostrava - Zábřeh

IČ:		25911368

DIČ:		CZ25911368

Bankovní spojení:	 	UniCredit Bank Czech republic a.s.

č.účtu:		42272004/2700

Jednající osoby:				Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné:

- jednat ve věcech smluvních:		Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva

- jednat ve věcech technických              Kamil Vrubl, tel. 596 707 300,

email : vrubl@arena-vitkovice.cz

2.	Zhotovitel:				HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

Sídlo:                                                         	28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

### IČ:		45193622

### DIČ:		CZ45193622

### Bankovní spojení:		Komerční banka a.s., Ostrava

### č.účtu:		23404761/0100

Jednající osoby:				Ing. Milan Dobiáš – předseda představenstva

Osoby oprávněné:

-     jednat ve věcech smluvních:  		Ing. Milan Dobiáš – předseda představenstva

Ing. Alena Hubníková – ředitelka společnosti

-     jednat ve věcech technických:  		Ing. Josef Zlámal, tel. 602 514 985, email:

jzlamal@hutniprojekt.cz

II.  Základní ustanovení

1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.	Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

3.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. 	Účelem díla je zpracování studie proveditelnosti ke stavbě „OSTRAVAR ARÉNA – Stavební úpravy v hale na úrovni +15,200m“ v Ostravě-Vítkovicích.

III.  Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti (dále jen studie) ke stavbě „OSTRAVAR ARÉNA – Stavební úpravy v hale +15,200m“ v Ostravě-Vítkovicích, která bude obsahovat návrh technické proveditelnosti nových prostor pro VIP hosty na severozápadní a jihovýchodní straně víceúčelové haly, na úrovni +15,200m.

Studie bude zpracována v rozsahu, který bude zohledňovat následující požadavky:

- 	v každém rohu hlediště bude samostatný VIP box bez přímého přístupu do hlediště

- 	mezi věžemi, v místě současných bufetů, budou umístěny nové bufety pro VIP hosty se dvěma

řadami sedadel

- 	celý prostor na úrovni + 15,200m bude pro VIP hosty provozně oddělen při zachování možnosti úniku všech diváků v případě nebezpečí

- 	požárně bezpečnostní řešení – základní požadavky.

1.1 	Studie nebude řešit výši investičních nákladů na požadované stavební úpravy.

2.	Studie bude dodána v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, v elektronické podobě 1x na CD-ROM.

Případné vícetisky budou fakturovány zvlášť.

3.	Technické řešení bude odpovídat všem skutečnostem, které jsou známy před zpracováním projektové dokumentace, které budou zjištěny v průběhu realizace díla dle této smlouvy, jakož i skutečnostem, které měl zhotovitel s ohledem na své odborné znalosti a schopnosti znát či je měl zjistit.

IV.  Termín plnění a způsob předání díla

1.   	Zhotovitel se zavazuje provést a dodat dílo v rozsahu dle čl. III. do 6 týdnů od podpisu této smlouvy a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele dle čl. VII, zejména bodu VII.1.1.

2.	Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla po dobu překážek, nastalých na straně objednatele, které objektivně brání zhotoviteli v řádném provádění díla, a to včetně překážky v podobě neposkytnutí potřebné součinnosti. Pokud takováto okolnost nastane, objednatel souhlasí s tím, že o dobu prodlení s poskytnutím spolupůsobení ze strany objednatele se prodlužuje termín plnění zhotovitelem.

3.	Místem pro předání díla je sídlo objednatele.

4.	Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez zjevných vad a nedodělků. Převzetí díla objednatel zhotoviteli potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5.	Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace, předané jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně v souvislosti s prováděním díla, je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit třetím osobám jen v souvislosti se zajištěním řádného a úplného provedení díla, např. ze strany zhotovitele jeho subdodavateli. V ostatních případech je to možné jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

V.  Cena díla

1.	Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 218 000,- Kč bez DPH.

2.	Cena je pevná, platná a závazná po celou dobu trvání této smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provádění díla. K ceně za provedení díla bude účtována daň z přidané hodnoty ve smyslu zák. o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.	Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4.	Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této Smlouvy o dílo není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění Objednatele podle Smluv o dílo, jež budou na jejím základě uzavřeny, bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.

VI.  Platební podmínky

1.	Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je faktura, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, přičemž přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu stvrzujícího splnění podmínek pro její vystavení.

- Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

- Úhrada ceny je splněna připsáním peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

- Zhotovitel je povinen na faktuře (daňovém dokladu) uvést bankovní účet, na který má být cena za dílo, jakož i k ní příslušná DPH, objednatelem uhrazena, přičemž tento bankovní účet zhotovitele bude bankovním účtem, zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zveřejněný účet“).

VII.  Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli řádně všechny informace a předat mu veškeré dostupné podklady a materiály nutné ke splnění díla dle této smlouvy. Objednatel je rovněž povinen se na výzvu zhotovitele zúčastnit konzultací rozpracovaného díla a podílet se na korekci při řešení koncepčních či sporných a nejasných problémů. Součinnost objednatele ve stadiu provádění díla, zejména bezodkladné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících s prováděním díla, se ve smyslu § 2903 odst. 1 zák. č 89/2012, občanského zákoníku, považuje za opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.

  - Objednatel předá zhotoviteli před započetím prací stávající projektovou dokumentaci ocelové konstrukce týkající se upravovaných prostorů.

VIII.  Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1.	Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců a začíná plynout ode dne předání díla.

2.	Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: rmalir@hutniprojekt.cz anebo písemně na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány.  Jedná-li se o vadu, která se vyskytla poprvé, má objednatel nárok na její bezplatné odstranění. Jedná-li se o opakovaný výskyt konkrétní vady, uplatní objednatel práva z vadného plnění dle občanského zákoníku.

3.	Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodou-li se smluvní strany jinak.

4.	Odstranění jakékoliv reklamované vady bude mezi smluvními stranami vždy stvrzeno písemným zápisem.

5. 	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

6.	V případě oprávněně reklamovaných záručních vad se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu od obdržení reklamace zhotovitelem až do doby úplného odstranění reklamované vady.

IX.  Smluvní pokuty, náhrada škody

1.	V případě prodlení s předáním díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý, i jen započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení objednatele s úhradou faktury ve lhůtě splatnosti, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,025% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.

3.	V případě prodlení s odstraněním záruční vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý, den prodlení.

4.	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

X.  Závěrečná ustanovení

1.	V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky.

2.	Smluvní strany mohou změnit nebo zrušit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

3.	Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které se mohou v průběhu realizace díla vyskytnout nad rámec předmětu a ceny díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění, a to formou dodatku ke smlouvě.

4. 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. 	Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne ………………….				                V Ostravě dne ………………..

Za objednatele:						                Za zhotovitele:

………………………………………  	  		            ….……………………………….

Mgr. Kamil Vrubl			                                                Ing. Milan Dobiáš

předseda představenstva                                                          předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kovář

místopředseda představenstva