SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

č. smlouvy objednatele:	08/2022				č. smlouvy zhotovitele:

I.   Smluvní strany a jejich oprávnění zástupci :

I.1. Objednatel :                          Zámeček Střelice

příspěvková organizace

Sídlo : 			 Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČO :                                      00212920

- Zastoupený:

- - ve věcech smluvních          Mgr. Leošem Němcem, ředitelem  organizace

- - ve věcech technických        Milošem  Vošterou, ved. provozního úseku

- Telefon :                                547422814, 13

- Bankovní spojení, č.ú.          39335641/0100

I.2. Zhotovitel :                            Gorčák Libor

Sídlo : 			  Elgartova 38,  ,614 00 Brno

Statutární orgán :                  Gorčák Libor

- IČO :			  66560497

- DIČ:

- Zástupce pověřený jednáním

- ve věcech smluvních:         Gorčák Libor

- ve věcech technických       Gorčák Libor

Telefon :		              775304615

Bankovní spojení č.ú            27-8683850237/0100

- Podklady pro uzavření  smlouvy :

II.1.  Tato smlouva se sjednává na základě vyhodnocení cenových nabídek  ze dne 19.5.2022 a  na základě odstoupení od smlouvy zhotovitele s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou – firmou  RL-Malby Robert Holub.

Cenová mabídka zhotovitele Gorčáka Libora byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější.

III.  Předmět smlouvy:

III.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení malování interiérů II. a III. NP dle cenové nabídky v budově pro sociální bydlení – Nový Pavilon  ( 4. a 6. oddělení – chodby a pokoje o celkové ploše 3 300 m2) vč.  penetrace, zakrývání a manipulace s nábytkem a zapravením děr a prasklin.

III.2. Pokud by v průběhu prací vyvstaly další požadavky ze strany objednatele, nebo dotčených orgánů   státní správy, bude předmět plnění a cena předmětu plnění upravena v Dodatku smlouvy o dílo. Splněním předmětu díla nedochází k technickému zhodnocení budovy.

- IV. Doba a místo plnění díla

- IV.1 Smluvní strany se dohodly na plnění díla v následujícím termínu : zahájení prací  20.6.2022, její ukončení  20.7.2022.   Zhotovitel se zavazuje, že k termínu ukončení prací bude vyklizeno i staveniště.

- IV.2 Místo stavby : II. a III. NP v budově pro sociální bydlení – Nový Pavilon

- V. Cena díla

V.1 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách na ceně nejvýše přípustné za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.III, kterou je možné překročit jen za podmínek   stanovených v této smlouvě :

Cena dle cenové nabídky vč.  DPH         165 000,00 Kč

- VI. Podmínky provádění díla

- VI.1 Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při provádění díla, a to takto :

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do areálu.

- Zhotovitel se zavazuje  při práci respektovat provoz objednatele a  mít na zřeteli bezpečnost

uživatelů sociálních služeb.

- Objednatel zapůjčí zhotoviteli klíče od budov a bezdrátový dálkový ovladač uzávěru brány  u  vjezdu do areálu organizace.

- Objednatel na požádání zajistí pro pracovníky zhotovitele odběr stravy ve stravovacím provozu, popř. zajistí ubytování v ubytovně organizace.

- VI.2 Objednatel je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu předmětu plnění a zhotovitel bude povinen tyto požadavky akceptovat. Vícepráce, které nepřevýší 10%  z uvedené ceny díla v bodu V.1.této smlouvy nebudou  mít vliv na termín ukončení díla. V případě, že cena díla uvedená  v bodu V.1. této smlouvy převýší 10 % , bude termín provedení poměrně prodloužen.

- VI.3 Objednatel je povinen po splnění předmětu smlouvy dle čl III. dílo převzít.

- VI.4. Zhotovitel je povinen při svém plnění podle čl.III. této smlouvy :

a) upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou

b) při vyřizování záležitostí postupovat s odbornou péčí, činnosti k nimž se zavázal je povinen uskutečňovat podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele,

c) zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

d) všechny práce budou provedeny   v souladu s ČSN a souvisejícími předpisy.

- VII. Platební a fakturační podmínky

- VII.1 Zhotovitel bude fakturovat  ve  3 etapách a to :

- po  dokončení penetrace, zapravení děr a prasklin ve výši 30%  z celkové částky (165 000,00 Kč) a to ve výši 49 500,00 Kč

- po výmalbě v jedné vrstvě v celé ploše ve výši 30% z celkové částky (165 000,00 Kč) a to ve výši 49 500,00 Kč

- po  splnění předmětu plnění dle článku III., vč. odstranění případných vad a nedodělků do výše 100%  dle čl. V.  a to ve výši 66 000,00 Kč

- VII.2 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení do výše 100% ceny  díla jeho bezvadným splněním a  převzetím objednatelem.

- VII.3 Faktura /daňový doklad/ bude obsahovat tyto údaje :

- označení faktury /daňového dokladu/ a její číslo

- název, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran

- datum odeslání a lhůtu splatnosti

- údaje pro daňové účely

- předmět platby, fakturovanou fin.částku a způsob platby

- razítko a podpis zhotovitele

VII.4 V případě, že faktura /daňový doklad/ bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu /daňový doklad/ vrátit zhotoviteli do data jeho smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu /daňový doklad/ opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury /daňového dokladu/ přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne doručení opravené, nebo nové faktury /daňového dokladu/ objednateli.

VII.5 Smluvní splatnost platebního dokladu se stanoví na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

- VIII. Záruka za dílo

VIII.1 Zhotovitel zaručuje, že dílo dle čl.III. této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a bude mít vlastnosti podle právních předpisů a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu a to po předání díla.

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel  po -

skytuje  na jakost (obvyklé vlastnosti) díla záruku 24 měsíců. Odpovědnost zhotovitele prací prove -

dených na základě této smlouvy o dílo uzavřené podle občanského zákoníku, vyplývá zejména

z ust. § 633 ods.1 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen dílo provést

podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Pokud dílo těmto podmínkám neodpovídá, má vady.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla vyplývá analogicky také z ustanovení § 499 obč. zákoníku.

- IX. Smluvní pokuty

IX.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění termínu dle čl.IV. této smlouvy ve výši 1000,-Kč za

každý den prodlení. Tato sankce se vztahuje i na případ nedodržení termínů při odstraňování závad na skončeném díle.

IX.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu dle čl.VII.2. této smlouvy, ve výši 1000,- Kč z fakturované částky za každý den prodlení do zaplacení.

IX.3 Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody ani

povinnosti splnit závazky ze smlouvy.

- X. Závěrečná ustanovení

X.1 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými  číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými  zástupci smluvních stran dle čl.I. této smlouvy.

X.2 Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

X.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně

souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek, obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek,

vyplývajících  z  příslušných  právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném  pří

stupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

X.4 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl.I. této

smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Střelicích dne      16.6.2022                                                                  Ve Střelicích dne  16.6.2022

za zhotovitele	     za objednatele

Gorčák Libor  - jednatel                                                                    Mgr. Leoš Němec

ředitel organizace