Technický list změny č. 2 (TLZ)

| TLZ č./verze: | 2./2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: | 8.6.2022 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: | 9.12.2021 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | Rekonstrukce komunikace Mendělejevova – 2. etapa |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 01 Komunikace 02 Oprava parkoviště |  |  |  |  |  |
| Název změny: | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací 8.6.2022 |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |
| Změna č. 1 – zahrnuje změnu typu kamer pro požadované čtení SPZ vč. nutných změn softwaru Změna č. 2 – zahrnuje doměření plochy asfaltů vč podkladních vrstev podle geodetického zaměření Změna č. 3 – zahrnuje nutné zhotovení základů pro osazení závor. Popis změny:. Změna č. 1 – zahrnuje změnu typu kamer pro požadované čtení SPZ vč. nutných změn softwaru Změna č. 2 – zahrnuje doměření plochy asfaltů vč podkladních vrstev podle geodetického zaměření Změna č. 3 – zahrnuje provedení výkopu patky a následné osazení ztraceného bednění a vybetonování patky pro možné osazení samostatných závor.. |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |
| S výše popsanými změnami souhlasíme. |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace + jednotlivé změny VCP/MNP. |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  | s dopadem: |  |  |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  | Odpočet: |  | 0,00 Kč |  |
|  |  |  | Přípočet: |  | 94 733,85 Kč |  |
|  |  |  | Celkem: |  | + 94 733,85 Kč |  |

| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1 |
| --- | --- |

|  | Jméno a příjmení |  | Datum | Podpis | Razítko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |