Evidenční číslo smlouvy 365/2021/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě 365/2021 ze dne 25. 11. 2021

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

IČO: 257 19 980

DIČ : CZ25719980

sídlo: Na Píska 19, Žilina, 273 01 Kamenné Žehrovice

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 27-2061870287/0100

zapsaná v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64129

zastoupen/a: Ing. Miloslavem Haškem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 365/2021 ze dne  25. 11. 2021

I.

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva č. 365/2021 dne 25. 11. 2021 se mění takto:

Čl. II. odst. 2.1. se mění a nově zní takto:

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací zpracovanou společností Elektro - Majer v 02/2016 s názvem „Černošice, ul. Dr. Janského Veřejné osvětlení v úseku Vrážská – Školní“ ,(Příloha č.1 této smlouvy), s položkovým rozpočtem (Příloha č. 2 této smlouvy) a se stavebním povolením (Příloha č. 3 této smlouvy). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Dílo spočívá také v provedení následujících prací a dodávek:

- Vytažení kabelu a napojení ulice Lermontovy vč. zhotovení jedné lampy v této ulici a přípravou na prodloužení osvětlení do celé ulice a propoj lampy č. 1 se stávající lampou u Vrážské ulice – v projektu nebylo řešeno toto propojení a bez něho by nebyla první lampa zapojená.

- Napojení Mládežnické ulice, které bylo řešeno vrchním vedením a nebylo napojeno na nové kabelové vedení – vytažení kabelu a napojení do lampy č. 5.

- Napojení areálového osvětlení v ZUŠ, které nebylo v projektu řešeno, ačkoliv je realizováno z rušeného vrchního vedení.

- Nové napojení Gogolovy ulice vč. propojení kabelového vedení s poslední lampou u ulice Střední, výměnou rohové lampy a přidáním další pro snížení rozestupů VO z důvodu zajištění funkčnosti VO v této ulici. Napojení bylo realizováno z rušeného vrchního vedení a nebylo zajištěno zokruhování s dalšími větvemi VO.

- Sjednocení osvětlení v celé ulici – výměna osvětlovacích těles na dříve realizovaném úseku VO mezi Vrážskou a Lermontovou ulicí tak, aby byla všechna svítidla v celém úseku mezi Vrážskou a Střední stejného typu – 10 nových svítidel.

- Napojení ulice Čajkovského, které bylo řešeno vrchním vedením a nebylo napojeno na nové kabelové vedení – vytažení kabelu a napojení do první lampy.

- Napojení ulice Tolstého, které bylo řešeno vrchním vedením a nebylo napojeno na nové kabelové vedení – vytažení kabelu a napojení do první lampy.

- Přechod pro chodce u lampy č. 25 bylo realizováno z vrchního vedení a nebylo řešeno napojení na nové kabelové vedení.

- Nové osvětlení přechodu pro chodce před křižovatkou se Školní ulicí – nové kabelové vedení, stožáry, posun stožárů do budoucího ostrůvku, které nebylo řešeno v pd p. Majera, zesílená osvětlovací tělesa – s novým osvětlením tohoto přechodu pro chodce nebylo v projektu počítáno, navíc chyběl propoj do lampy v ulici Školní.

- Náhrada lampy na rušeném betonovém sloupu na protilehlém rohu ulice Dr. Janského za křižovatkou se Školní ulicí novým stožárem a osvětlovacím tělesem vč. kabelového propojení.

- Pokládka HDPE trubek v celé trase (součástí rozpočtu druhého zhotovitele – stavby chodníku, byla položka pouze na materiál – pořízení trubek, ale ne pokládku). Pokládku provedl zhotovitel VO, materiál dodal zhotovitel chodníku, který měl tyto prostředky ve svém rozpočtu. Navíc v projektu nebylo vůbec řešeno položení HDPE trubek do úseku od Lermontovy ulice k Vrážské a zatažení do ulice Školní.

- Doplnění chybějícího vedení a s tím souvisejících dodávek materiálu, elektrikářských a stavebních prací dle podrobné tabulky víceprací v příloze důvodové zprávy.

- Čl. V. odst. 5.1. se mění a nově zní takto:

## Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 2 512 386,- Kč

(slovy: dvamilionypětsetdvanácttisíctřistaosmdesátšest korun českých)

DPH ve výši 527 601,- Kč (slovy: pětsetdvacetsedmtisícšestsetjedna koruna česká)

Cena celkem včetně DPH 3 039 987,- Kč

(slovy: třimilionytřicetdevěttisícdevětsetosmdesátsedm korun českých)

3.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 102. schůzi konané dne 16. 5. 2022 (usnesení č. R/102/4/2022) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách města včetně podpisů ke smlouvě připojených.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

## Tato smlouva má následující přílohy:

## Příloha č. 1: položkový rozpočet změn stavby

| V Černošicích dne …………… Objednatel: ……………………………………… Mgr. Filip Kořínek starosta | V Žilině dne:……………… Zhotovitel: ……………………………………… Ing. Miloslav Hašek jednatel |
| --- | --- |