DODATEK Č.2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

ev. č. MMJN SD/2021/0251

uzavřená na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Smluvní strany

statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou

Zastoupené: 	Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora  a Ing. Pavlem Slukou,

vedoucím oddělení přípravy a realizace investic

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Roubíček, Ing. Pavel Sluka

ve věcech technických: 	Ing. Pavel Sluka, Miroslav Kopecký

IČ:			00262340

DIČ: 			CZ00262340

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:		121451/0100

dále jen „příkazce“

a

QM-4C, s.r.o.

Zastoupený   Alešem Bednářem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185

Sídlo firmy: 		Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČ: 			09686380

DIČ: 			CZ09686380

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 		296150648/0300

dále jen „příkazník“

- Předmět smlouvy

Předmětem dle této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet zabezpečí funkci technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při realizaci stavby

Vodovod a tlaková kanalizace v ulici Prosečská a Na Palouku, Jablonec nad Nisou

(dále jen „stavba”)

- Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č.2 je změna ceny za zařízení záležitosti z důvodu prodloužení realizace díla. Prodloužení doby plnění bylo předmětem dodatku č.1.

Původní text odstavce článku 5:

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

700,- Kč bez DPH (847,- Kč včetně DPH)

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 140.000,- Kč bez DPH

(169.400,- Kč včetně DPH)

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

Se nahrazuje tímto zněním:

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

700,- Kč bez DPH (847,- Kč včetně DPH)

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 175.000,- Kč bez DPH

(211.750,- Kč včetně DPH)

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

- Závěrečná ustanovení dodatku č.2

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. SD/2021/0251 a dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č.2 a bez výhrad s ním souhlasí což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou dne  7.6.2022	Liberec dne  7.6.2022

Za příkazce:	Za příkazníka:

…………………………………	…………………………………

Ing. Petr Roubíček				                       Aleš Bednář

náměstek primátora		                                              jednatel

…………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic