Smlouva o dílo

Uzavřená podle ustanovení $ 631 a následujících občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Článek 1.

Smluvní strany

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

Se sídlem:      U Libeňského zámku 1,Praha 8,180 00

Registrace:     Příspěvková organizace od 1. 1. 2001 rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34012/2000-14 v působnosti      hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku škol REDIZO 600005933,

zapsaná v RARIS IČ 61387509.

na straně jedné jako objednatel

Miroslav Kříž

Se sídlem: Blahoslavova 230/4

IČ: 16919084

č. j ŽO/10879/00/N ev. č. 31003-38697-00

na straně druhé jako zhotovitel

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem plnění zhotovitele je provedení stavebních úprav při opravě havarijního stavu rozvodů vody
a kanalizace (v kanceláři ředitele školy a kabinet Tv budovy dle cenové nabídky).

2.2.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

Článek 3.

Cena díla

3.1.

Cena díla podle této smlouvy, byla smluvními stranami sjednána v celkové výši: 414. 069,- Kč.

3.2.

Na základě požadavků objednatele na provedení prací a dodávek neobsažených v předmětu plnění zhotovitele (vícepráce) jsou obě smluvní strany zavázány současně s úpravou rozsahu předmětu plnění, písemně dohodnout odpovídající zvýšení ceny díla.

3.3.

Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad). Konečná faktura je splatná do 14ti dnů od převzetí faktury objednatelem.

3.4.

Zhotovitel deklaruje nulové penále v případě nedodržení splatnosti faktur ze strany objednatele.

Článek 4.

Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle této smlouvy dne: 15. 7. 2022. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle smlouvy do: 15. 8. 2022

4.2.

Pokud zhotovitel zjistí během provádění prací na zhotovení díla překážku, která brání provádění prací a kterou nemohl při vynaložení veškeré odborné péče předpovídat, je povinen neprodleně zahájit jednání 
s objednatelem o

- případném prodloužení termínu dokončení

- úhradě nákladů vzniklých zhotoviteli v důsledku takových překážek nebo podmínek

Článek 5.

Předání a převzetí předmětu díla

5.1.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude předán písemnou formou předávacích protokolů o odevzdání
a převzetí díla.

5.2.

Odevzdání a převzetí se uskuteční komisionelní prohlídkou předmětu díla. Odmítne-li objednatel předmět díla převzít, je povinen uvést důvody.

5.3.

Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky, bude součástí závěrečného zápisu o předání
a převzetí soupis těchto vad s uvedením termínů jejich odstranění.

5.4.

Za den splnění závazků zhotovitele provést dílo se považuje den ukončení přejímky předmětu díla.

5.5.

Předání a převzetí předmětu díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek 6.

Zástupci stran pro realizaci stavby

6.1.

a) Zhotovitele zastupuje:

-ve věcech smluvních, obchodních,	                Miroslav Kříž               	                   mobil: 603 411 828

technických a pro odevzdání díla:

b) Objednatele zastupuje:

-ve věcech smluvních, obchodních,	                RNDr. František Kosina                     tel: 266 199 750, 737 161 111

technických a pro odevzdání díla:

Článek 7

Smluvní záruky za dílo

7.1.

Zhotovitel se zavazuje předmětné dílo provést podle příslušných obecně závazných právních předpisů a norem, účinných ke dni předání a převzetí díla.

7.2.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu díla, tzn., že předmět díla bude mít vlastnosti ujednané 
ve smlouvě po dobu 36 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí díla objednatelem.

7.3.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady písemnou reklamací bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 7. dnů ode dne, objednatel vady zjistí. Objednatel je v písemné reklamaci povinen popsat, anebo jinak specifikovat, reklamové vady.

7.4.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad do jednoho týdne.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

8.2.

Tuto lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

8.3.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

8.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.5.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.6.

Zhotovitel se zavazuje že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je realizace hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

8.7.

Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.8.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1.

V Praze, dne   20. 6. 2022

Za zhotovitele:		                     		         Za objednatele:

Miroslav Kříž, v. r.                        	                                      RNDr. František Kosina, v. r.