MZE-36668/2022-12122



mze000023456262

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-36668/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 7. 6. 2022

**Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500139050 k PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No650\_MZK\_zmenyDK\_SVS(Z32825)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139050\_PZ\_650PRAIS\_II\_2021\_MZK\_ZmenyDK\_SVS\_(Z32825) na nový termín

**31.07.2022.**

Zdůvodnění:

Součinnost ze strany SVS ČR, nutná k dokončení PZ 650 byla poskytnuta minulý týden. V MZK již máme od SVS dostatek dat, abychom mohli odladit uživatelské rozhraní a nechat otestovat. Tyto úpravy jsou rozpracované, bohužel momentálně je MZe nemůže vyzkoušet kvůli nedostupnosti testovacího prostředí z důvodu migrace na Oracle 19. S ohledem na harmonogram odstávky testovacího a následně odstávky produkčního prostředí navrhujeme posun termínu až za předpokládaný konec obou fází migrace.

Děkujeme.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Vladimír Velasředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: