Smlouva o dílo číslo 185/ZŠ/2022 uzavřená podle § 536 obchodního zákoníku

1. Zhotovitel:				            OKNOTELL s.r.o.

Jaroslav Harabasz

28.řijna  2663/150

702 00 Ostrava

IČO: 26830116, DIČ: CZ26830116

Bankovní spojení: KB Ostrava, číslo účtu: 35 – 1724500267/0100

Telefon: XXXXX

Email: XXXXX

2. Objednatel:               Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace

Pod Zvonek  1835/28, 737 01 Český Těšín

Zastoupená: Mgr. Renátou Čalovou Wapienikovou

ve věcech technických: XXXXX

IČO: 48004693, DIČ: CZ48004693

Bankovní spojení: ČSOB Český Těšín, číslo účtu: 2658973/0300

Telefon: XXXXX,  email: XXXXX

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy o

dílo provede pro objednatele výměnu starých dřevěných oken za plastové.

Rozsah díla je dán dle výměry objednatele.

2. Místem plnění díla je stavba:     budova Slovenská 1911/1

# II. Doba plnění

1. předpokládaný termín zahájení práce:		1. červenec 2022

2. ukončení práce:				                 19.srpen 2022

Po ukončení prací je objednavatel povinen převzít dílo bez vad a nedodělků okamžitě.

### III. Cena díla

1. Cena díla byla sjednána takto:

Základ daně:	                                  198 347,00 Kč

DPH 21% :                                                               41 653,00 Kč

---------------------------

Celková cena s DPH                                              240 000,00 Kč

Zhotovitel je plátce DPH, fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 písmene e) Zákona o

DPH.

Tato cena je stanovená na základě zevrubné prohlídky a zaměření stavby panem Harabaszem  na místě samém.

Cena díla podle odstavce III. této smlouvy o dílo může být překročena pouze na základě nových skutečností vzniklých na stavbě nebo dle jiných požadavků materiálu ze strany objednatele. Navýšení ceny musí vždy být předem oznámeno objednateli a ten toto musí odsouhlasit. Změny se zapíši do stavebního deníku.

Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které mu nebyly oznámeny.

IV Záruční podmínky

Záruka na zhotovené dílo se poskytuje v délce 24 měsíců od předání díla. Zhotovitel je povinen nastoupit na vzniklou reklamaci v termínu po dohodě s objednatelem, nejdéle však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

V. Platební podmínky

1. Soupis provedených prací bude pouze obsahovat skutečně provedené práce. Po předání

soupisu provedených prací je objednavatel povinen okamžitě provést jeho kontrolu a do dvou

kalendářních dnů po předání ho buď schválí a jedno vyhotovení vrátí zhotoviteli, nebo ve

stejné lhůtě projedná se zhotovitelem případné námitky a dořeší existující rozpory.

2. Objednavatel je povinen zaplatit fakturu do 10 dnů s tím, že faktura bude mít náležitosti

daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH v platném znění. V případě, že se tak nestane, zhotovitel je oprávněn po lhůtě splatnosti požadovat od objednatele penále ve výši 0,5% za každý den prodlení s platbou.

3. Zboží je majetkem firmy až do jeho úplného zaplacení.

# VI. Sankční ujednání

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla vůči objednateli v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.

### VII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí

příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace informovala druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č.340/2015Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažuji za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

---------------------------------                                   ------------------------------------

za zhotovitele:                                                                              za objednatele:

Jaroslav.Harabasz                 		                	Mgr. Renáta Čalová Wapieniková

V Českém Těšíně: