DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 81/2022

# Smluvní strany

Objednatel: 	Město Černošice

se sídlem 	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ:		00241121

DIČ: 		CZ00241121

zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 	27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní

stavby STŘED

se sídlem:	Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:    		48035599

DIČ:		CZ48035599

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXX, ředitelem oblasti Praha, a XXXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (oba společně na základě plné moci)

bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 169818406/0600

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 81/2022 ze dne 24. 3. 2022 uzavřené mezi smluvními stranami na opravu nezpevněných komunikací strojně položeným asfaltovým recyklátem (dále jen „Smlouva“).

# Předmět dodatku

## Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran na nákup, nakládku a dopravu živičného recyklátu, který nebyl zahrnut v uzavřené smlouvě o dílo, ale je nezbytný pro technologický postup a řádné provedení díla.

## Předmětem tohoto dodatku je:

## změna materiálu pro řádné provedení díla a s tím související změna ceny díla.

## Změna materiálu pro řádné provedení díla zahrnuje nákup, nakládku a dopravu živičného recyklátu pro strojní pokládku.

## Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 195 470,73 Kč bez DPH (236 519,58 Kč s DPH).

## Nová cena díla celkem je 1 633 060,73 Kč bez DPH (1 976 003,48 Kč s DPH).

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 103. zasedáním konaném dne 30. 5. 2022 (usnesení č. R/103/3/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž obě Smluvní strany obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

Tento dodatek má následující přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka

Příloha č. 2: plná moc

V Černošicích dne : …………………			           V Praze dne:………………………

……………………………………….			……….	……………………………………

Mgr. Filip Kořínek			                                   XXXXXXXXX

starosta 			      			        ředitel oblasti Praha

……….	……………………………………

XXXXXXXXXXX

vedoucí odd. přípravy a kalkulací