# Smlouva o dílo číslo 5022010_5022028

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb.

## Článek I. - Smluvní strany

- Základní škola nám Curieových

náměstí Curieových 2/886,

110 00, Praha 1

Zastoupená: Mgr. Terezou Martínkovou, ředitelkou školy

dále jen „Objednatel“

2.  OMEGA 99 spol. s r.o.
Sídlo: Vratislavova 27, 128 00 Praha 2

Adresa pro doručování: OMEGA 99 s.r.o., Vratislavova 27, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad
Statutární orgán: Milan Žák, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat
 a) ve věcech technických: Milan Žák xxx, Jan Pochman xxx
 b) ve věcech smluvních: Mgr. Veronika Staňková, xxx, xxxxxxxxx
Oprávnění k podnikatelské činnosti: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 21. 12.1990, v oddíle C, číslo vložky 674
Bankovní spojení: KB Praha 1, xxxxxxxxxxxx
IČ: 14888751, DIČ: CZ14888751, e-mail: xxxxxxxxxxx

dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany prohlašují z důvodu právní jistoty, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č.89/2012 Sb. §2586 a násl., ledaže se strany v této smlouvě odchýlí od dispozitivních ustanovení podle ust. §1 zákona 89/2012 Sb.

## Článek II. - Předmět plnění

- Zhotovitel se v této smlouvě o dílo zavazuje k vyhotovení litého terazza na akci ZŠ Curieových, Praha 1 dle objednávky Objednavatele č. 079/2022 ze dne 6.6.2022

- Objednatel se zavazuje dílo, řádně zhotovené a ukončené v souladu s předchozím ujednáním, převzít a zaplatit sjednanou cenu podle podmínek dohodnutých touto smlouvou.

- Objednatel bere výslovně na vědomí, že předmětem smlouvy je ruční řemeslná práce, takže rozprostření přírodního kamene v plochách litého terazza může vykazovat nepravidelnosti (nerovnoměrnosti) i z hlediska barevnosti.

## Článek III. - Termíny plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dohodnutých termínech:

- Zahájení stavebních prací…………………………………………………………….1.7.2022

- Dokončení díla včetně konečného napuštění ploch………………………………31.8.2022

- Konečné odmytí a napuštění terazza bude provedeno po proplacení částek dle článku VI. smlouvy do 5 dnů ode dne připsání částek na účet zhotovitele na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinností k provedení odmytí a napuštění terazza vázán po dobu 90 dnů bezprostředně následujících po termínu uvedeném v odstavci 1.b. tohoto článku.

## Článek IV. Cena za dílo

- Smluvní  strany  se  dohodly  podle  zákona  číslo 526/1990 Sb. o cenách na těchto jednotkových cenách za dílo:

| Označení | Jednotková cena | ks | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| nové lité teraco s borudrou tj. 2cm | 3300,-Kč | 70m² | 231000,-Kč |
| Vybourání stávajících podkladů | 1450,-Kč | 70m² | 101500,-Kč |
| Odvoz suti | 500,-Kč | 70m² | 35000,-Kč |
| Cemflau s kari sítí tj. 6cm | 1000,-Kč | 70m² | 70000,-Kč |
| Terazzo sokl rovný v. 10cm | 600,-Kč | 35m | 21000,-Kč |
| Odmytí a napuštění ploch (fluatace) | 280,-Kč | 70m² | 19600,-Kč |
| Zakrytí zrcadla schodiště | 10000,-Kč | 1 | 10000,-Kč |
| Čistící rohož výplň koberec 1,8m x 0,9m | 21000,-Kč | 1 | 21000,-Kč |
| Čistící rohož výplň kartáček 1,5m x 0,9m | 18000,-Kč | 1 | 18000,-Kč |
| CELKEM |  |  | 527.100,-- Kč bez DPH |

- Cena byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele zn. 242/22-52 ze dne 3.6.2022 Fakturováno a placeno bude podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr.

- U daně z přidané hodnoty použije zhotovitel základní sazbu daně, režim přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. se neuplatní.

## Článek V. - Podmínky plnění

- Objednatel  je  povinen  odevzdat  zhotoviteli  staveniště  v  termínu  zahájení  prací  dle  čl.  III. odstavce 1.a) smlouvy prosté závad a nároků třetích osob tak, aby  zhotovitel mohl práce zahájit a řádně  v nich pokračovat  v rozsahu a  za podmínek dle  této smlouvy. V případě porušení této povinnosti objednatele nebude zhotovitel v prodlení se zahájením provádění prací na základě této smlouvy a o dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti se také posouvá termín splnění díla.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po dobu provádění montážních prací:

- odběr vody a el. energie 220/380 V, zásuvka při min. jištění 25 A s napojením do 20 m od pracoviště

- minimální teplotu na staveništi 70C

- možnost využití sociálního zařízení na stavbě

Výše uvedené poskytne objednatel bezplatně.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré obecně závazné předpisy a platné ČSN.

- Zhotovitel může provést dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje v tomto případě dílo nebo jeho část převzít.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude mít dílo jako celek připraveno k převzetí. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo, objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění.

- Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal případně objednateli potřebné doklady.

- Budou-li při předání předmětu díla, resp. jeho části zjištěny vady, je objednatel povinen dílo převzít, pokud dílo vykazuje jen takové vady, které nabrání řádnému užívání.

- Neposkytnutí sjednané součinnosti ze strany objednatele je důvodem pro prodloužení termínu ukončení díla. V případě objektivních překážek nezaviněných zhotovitelem (např. vyšší moc) se smluvní strany zavazují dohodnout na odpovídajícím prodloužení termínu plnění..

- Po skončení díla je povinen zhotovitel předat věci od objednatele převzaté a do díla nezabudované bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel zajistí vlastní vedení svých pracovníků při provádění díla.

- Zhotovitel odpovídá při své činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy plně za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. Objednatel se zavazuje v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytnout zhotoviteli informace pro splnění povinností zaměstnavatelů uložených zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v § 101 a §102.

## Článek VI. - Způsob placení ceny a podmínky pro její výplatu

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny za dílo. Cena bude placena zálohově a závěrečnou fakturou.

- Nárok na úhradu zálohy č. 1 ve výši 40% z celkové ceny díla na materiál vzniká zhotoviteli před zahájením prací dle článku III. odstavce 1. a) smlouvy na základě faktury-daňového dokladu vystaveného do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

- Nárok na úhradu zálohy číslo 2 ve výši 30% z celkové ceny díla vzniká zhotoviteli ke dni vylití terazzo ploch v rozsahu dle článku IV. odstavce 1. smlouvy na základě faktury-daňového dokladu vystaveného do 3 dnů ode dne vylití terazzo ploch v rozsahu dle článku IV. odstavce 1. smlouvy.

- Nárok na úhradu zálohy číslo 3 ve výši 20% z celkové ceny díla vzniká zhotoviteli ke dni dokončení prací bez napuštění ploch v rozsahu dle článku IV. odstavce 1. Smlouvy na základě faktury-daňového dokladu vystaveného do 3 dnů ode dne dokončení prací bez napuštění ploch v rozsahu dle článku IV. odstavce 1. Smlouvy.

- Podmínkou zahájení prací zhotovitelem a jejich ukončení v termínech uvedených v článku III. této smlouvy je připsání částek podle odstavce 2. až 4. tohoto článku v uvedených termínech na účet zhotovitele.

- Závěrečná faktura, ve které bude provedeno vyúčtování záloh, bude zhotovitelem vystavena a objednatelem v termínu splatnosti uhrazena po předání dokončeného díla objednateli.

- Faktura dle bodu 6. tohoto článku bude mít náležitosti daňového dokladu podle předpisů platných v době vystavení. Úhradu dílčích a závěrečné faktury provede objednatel převodním příkazem na běžný účet zhotovitele do 14 dnů ode dne doručení faktury.

- Zhotovitel se zavazuje, za každé zdanitelné plnění uskutečněné pro objednatele dle této smlouvy vystavit daňový doklad a tento daňový doklad zaslat objednateli.

- Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozsahu nutné činnosti a účelným nákladům spojeným s touto změnou.

## Článek VII. - Smluvní pokuta

- Zhotovitel je povinen zaplatit za nedodržení dohodnutého termínu ukončení prací smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla každý započatý den prodlení. Tato sankce  se však neuplatní v  případě,  že objednatel  nesplní své  závazky součinnosti  uvedené v čl.V. a VI. této smlouvy.

- Objednatel je povinen zaplatit za opožděnou úhradu faktury úrok z prodlení ve výši  0,5% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

## Článek VIII. – Záruka za jakost

- Smluvní strany se dohodly na záruční době po dobu 36 měsíců. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

- Záruční doba se poskytuje pod podmínkou, že dílo bude po dobu záruky řádně provozováno a udržováno.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené nekvalitním provedením podkladních konstrukcí, které sám neprováděl.

## Článek IX. - Závěrečná ustanovení

- Smlouva o dílo může být měněna pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, které musí mít písemnou formu a musí být podepsáno oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou smluvní stranu. Každé vyhotovení smlouvy se považuje za originál.

V Praze dne:						V Praze dne:

Objednatel:						Zhotovitel: