Smlouva o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy laboratoře č. 153“

- Smluvní strany

Kenast s.r.o.

se sídlem: J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky

IČ: 27243397

DIČ: CZ27243397

zapsána v OR:	u Městského soudu v Praze, spisová značka C 107 132

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-9394210297/0100

zastoupen: Milan Staněk, jednatel společnosti

a

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

se sídlem:        U Libeňského zámku 1, Praha 8, 180 00

IČ:		61387509

zastoupen:	RNDr. František Kosina, ředitel školy

Registrace:      Příspěvková organizace od 1. 1. 2001 rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34012/2000-14
     v  působnosti hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku škol REDIZO 600005933,

zapsaná v RARIS IČ 61387509.

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník), tuto smlouvu o dílo:

- Podklady pro uzavření smlouvy

Podkladem pro uzavření smlouvy je Výzva k podání nabídek zakázky s názvem ,,Stavební úpravy laboratoře č. 153´´ pro Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1.

- Předmět smlouvy a místo plnění

- Předmětem plnění této smlouvy je „Stavební úpravy laboratoře č. 153“ tak, jak je popsáno v této smlouvě, zejména ve specifikaci a rozpočtu, který odpovídá předané dokumentaci a nabídce zhotovitele. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

- Zhotovitel se zavazuje dodat pro objednatele předmět smlouvy bez vad a kompletní, ve smluveném termínu, na své náklady.

- Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy v těchto termínech:

  - Zahájení plnění veřejné zakázky: 	11.7.2022

  - Ukončení plnění veřejné zakázky: 	26.08.2022

- Cena díla

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 527.850 bez DPH, 638.699 Kč včetně DPH.

- Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

- Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to 527.850 Kč bez DPH; 638.699 Kč včetně DPH.

- Splatnost faktur je minimálně 14 dnů.

- V případě nedodržení splatnosti faktur deklarujeme nulové penále pro Gymnázium, Praha 8,
U Libeňského zámku 1.

- Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

- Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit, vyjma případů, kdy objednatel provedení takovýchto víceprací dodatečně písemně schválí.

- Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané touto smlouvou a za případné vícepráce.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené smluvní dokumentací, včetně jejích změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na zboží vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí zboží (záruční doba).

- Odstoupení od smlouvy

- Účastníci této smlouvy jsou oprávněni od ní odstoupit písemným podáním doručeným druhé smluvní straně. Odstoupit od smlouvy jednotlivými účastníky lze výhradně za následujících podmínek:

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dní.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s dohodnutým plněním delším než 10 pracovních dní.

  - Kterýkoli z účastníků je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních zákona 89/2012 Sb.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.

- Závěrečná a přechodná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit, případně zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy.

- Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí § 2586-2634 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé ze smluvních stran přísluší jedno vyhotovení.

- Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že se seznámili s jejím obsahem, a na důkaz souhlasu s ním a svobodné vůle připojují předepsaným způsobem podpisy svých statutárních zástupců.

- Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1.

datum podpisu: 21. 6. 2022						datum podpisu: 21. 6. 2022

RNDr. František Kosina, v. r.						Milan Staněk, v. r.

(za objednatele)				      		           (za zhotovitele)