# DODATEK č.1

# SMLOUVY O DÍLO

„Oprava KP těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

#### Obchodní firma:	DIAMO, státní podnik

Sídlo:	Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

## zastoupený:	Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO:	00002739

Týká se:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo:	Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86

## zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ:	CZ00002739

Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:	409037423/0300

Je plátcem DPH

/dále jen „objednatel“/

a

Obchodní firma:      	EKOFAS spol. s r.o.

Sídlo:		Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupena:	          	Ing. Romanem Beránkem, jednatelem společnosti

IČO:		60321661

DIČ:		         	CZ60321661

Bankovní spojení:   	 xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	           	xxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:   		zapsaný u KS Ostrava, oddíl C, vložka 11391

Je plátce DPH

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí projektové dokumentace a jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace smlouvy a snížení části objemu prací. Konkrétně jde o práce, které projektant vzhledem k omezeným možnostem přístupu k rozhodným konstrukcím stavby nemohl předpokládat během zpracování prováděcí dokumentace, nebo nemohl věrohodně ověřit skutečný stav stávajících konstrukcí vč. výškových a prostorových poměrů. Rozsah víceprací a méněprací plyne z dodatku č. 1 z 06/2016 k projektové dokumentaci xxxxxxxxxxxxxxx zak. č. 010/2015 z dubna/2015.

II.

S ohledem na výše uvedené dochází tímto dodatkem č. 1 ke změně Smlouvy o dílo č. D500/21000/00229/15/00 ze dne 20. 10. 2015 (dále také „smlouva“), jak je uvedeno níže.

a) text článku II. Předmět plnění a místo plnění odst. 1 se mění a doplňuje takto:

Za slova „(dále jen „projektová dokumentace“).“ se vkládá nový text „Dále jsou předmětem díla práce specifikované v dodatku č. 1 z 06/2016 k projektové dokumentaci.“

b) text článku IV. Cena díla odst. 1. se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena na základě dohody obou                       smluvních stran v nepřekročitelné výši bez DPH 7 878 859,85 CZK (slovy: sedmilionůosmsetsedmdesátosmtisícosmsetpadesátdevětkorunosmdesátpěthaléřů). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.

c) Příloha č. 1 článku XVIII. Seznam příloh se nahrazuje novou Přílohou č. 1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

III.

V ostatních článcích a odstavcích zůstává smlouva nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:                                                  	   Za zhotovitele:

V Ostravě dne:                                                            V Ostravě dne:

………………………….                                           ………………………………….

Ing. Josef Havelka                                                        Ing. Roman Beránek

vedoucí odštěpného závodu ODRA                                          jednatel společnosti