Smlouva o dílo číslo  12-1/2017

( spisová značka zadavatele 196579 , ID VZ0021625 )

uzavřená podle §2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a vyhlášky č. 231/2012 Sb. v platném znění mezi níže uvedenými stranami na zhotovení projektové dokumentace, vč. výkonu autorského dozoru na jednotlivých akcích dle specifikace této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I.

Smluvní strany

Objednatel :	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23 , Havlíčkův Brod , Rozkošská 2322

Za kterou jedná : MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice

IČO : 00179230

DIČ : CZ00179230

Bankovní spojení : ČNB, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu :

Pověřen jednáním ve věcech technických :

Václav Sýkora, strojní technik

tel:                 , mob.

e-mail:

Ing. Igor Vaňko, energetik

tel:                 , mob.

e-mail:

Jiří Baum, stavební technik

tel:                  , mob.

e-mail:

Milan Šorčík, vedoucí kotelny

tel:                   , mob.

e-mail:

Pověřen jednáním ve věcech smluvních :

Ing. Vladimír Jaščeg, vedoucí PTÚ

tel:                     , mob.

e-mail:

a

Zhotovitel:	SEA Kolín , s.r.o.

280 02 , Kolín II , Tyršova 469

Za kterou jedná : Ing. Tomáš Šprysl - jednatel

IČO :  046 08 712

DIČ :  CZ 046 08 712

Bankovní spojení :  Komerční banka , a.s.

Číslo účtu :

Pověřen jednáním ve věcech technických a smluvních :

Ing. Tomáš Šprysl – jednatel společnosti

tel:                                  , mob.  :

e-mail :

II.

Předmět díla

1.	Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je zhotovení projektové dokumentace, vč. výkonu autorského dozoru na jednotlivých akcích pro Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod.

Objednatel se zavazuje celé řádně a bezvadně dokončené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli smluvenou cenu.

2. Projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o

dokumentaci staveb podle její přílohy č. 6 „Rozsah a obsah dokumentace pro provádění

stavby“. Dále bude vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí dokumentace bude potřebné zaměření současného stavu, soupis prací s výkazem

výměr a kontrolní rozpočet s předpokládanou celkovou cenou prací.

Projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a

českými technickými normami přejímajícími evropské normy.

Součástí této zakázky je výkon autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací.

Zhotovená projektová dokumentace bude využita pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

a následně pro realizaci stavebních prací.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení nebo zajištění následujících úkonů a k

jejich následnému předání objednateli:

- Zhotovení projektové dokumentace – jednoho až osmi samostatných projektů (6 paré listinné dokumentace a 1 elektronické dokumentace na CD včetně soupisu prací s výkazem výměr za každý samostatný projekt).

Formát předávané projektové dokumentace v digitální podobě:

výkresy:  *.dwg, a *.pdf;

texty:  *.doc a *.pdf,

rozpočty:  *.xls a *.pdf.

b) Součástí dodávky jednotlivých projektů bude i dokladová část obsahující kladná

vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy,

potřebná pro územní řízení, vyřízení stavebního povolení, nebo ohlášení provedení

stavby.

c) Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, jejich vyjádření

nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace.

d) Zhotovitel si zajistí na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy, měření a posudky

potřebné k dokončení kompletní projektové dokumentace.

f) Výkonu autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou

dokumentací jednotlivých akcí.

III.

Doba plnění

| Pořadové číslo | Název akce | Konečný termín zhotovení kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele na „Oprava napájecí nádrže v kotelně vč. veškerého příslušenství a rozvodů“ Předpokládané výkonové fáze: - Zaměření současného stavu do 31.5. 2017 - Zhotovení návrhu díla nejpozději do 30.6.2017. - Dokončení kompletní dokumentace do 31.10.2017. Předpokládaná vyjádření: - HZS Kraje Vysočina - Odbor památkové péče MÚ HB - Odbor životního prostředí MÚ HB - TIČR Hradec Králové | do 31.10.2017 |

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude respektovat

požadavky a zadání objednatele.

2. Podkladem pro provedení díla je zadávací dokumentace, prohlídka místa projektově řešených

staveb (stavebních prací) a konzultace s pověřenými pracovníky objednatele. V průběhu

projektových prací je zhotovitel povinen projednat navržené technické řešení s pověřenými

pracovníky objednatele. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do

prováděného díla, aniž by se tím zvyšovala cena díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku III. této smlouvy v těchto

termínech:

- zhotovení projektové dokumentace – jednoho až osmi samostatných projektů pro

Psychiatrickou nemocnici,  viz. tabulka – čl. III.

- předání soupisu prací s výkazem výměr a kontrolních rozpočtů proběhne souběžně

s předáním projektové dokumentace  viz. termíny v tabulce – čl. III.

- autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací bude

občasný, podle potřeby. Předpokládaná četnost účasti na kontrolních dnech jedenkrát

měsíčně, případně na vyžádání objednatele. Výkon autorského dozoru bude vždy zaznamenán

ve stavebním deníku spolu s případně zjištěnými nesoulady či nedostatky. Zhotovitel bude o

době realizace stavby objednatelem informován.

4. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu

článku III. této smlouvy řádně a včas splnit, a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli

sjednanou cenu.

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 21 dní po obdržení zhotovené projektové dokumentace na

ověření, zda bylo řádně splněno - provedení kontroly díla (projektové dokumentace). Zjištěné

zjevné vady je zhotovitel povinen bezplatně a neprodleně, nejpozději do 21 dnů od jejich

uplatnění, odstranit. Fakturu může objednatel vystavit nejdříve po uplynutí této 21-ti

denní lhůty na provedení kontroly díla, nebyl-li v této lhůtě objednatelem uplatněn

požadavek na odstranění zjevných vad, nebo po protokolárním převzetí díla bez zjevných vad.

IV.

Cena díla

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo v rozsahu článku II. této smlouvy ve výši dle

jednotlivých projektů na základě výsledku VZMR a elektronické aukce ze dne 29.03.2017

2. Projektová dokumentace bude realizována a uhrazena za každý zhotovený projekt

samostatně po předání jednotlivé kompletní projektové dokumentace bez zjevných vad

objednateli.

3. Autorský dozor bude prováděn po dobu stavební realizace jednotlivých akcí a bude uhrazen

samostatně za každou stavebně ukončenou akci.

4. DPH k ceně díla uvedené v tabulce tohoto článku, bude zhotovitel účtovat v souladu

s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.

| Pořadové Číslo | Položka | Cena za projektovou dokumentaci Kč bez DPH | Cena za autorský dozor Kč bez DPH | Cena celkem (PD + AD) Cena zadaná v nabídce Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentace na „Opravu napájecí nádrže v kotelně, vč. veškerého příslušenství a rozvodů“ | 98.000,00 | 17.800,00 | 115.800,00 |

V.

Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně a bezvadně provedené dílo zaplatit.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

3.	Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené faktury, odsouhlasené technickým dozorem objednatele.

4.	Faktury musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí být předložena kupujícímu ve dvou vyhotoveních. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k

opravě či doplnění, nejpozději však do 10 dnů pracovních dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem.  V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

5.	Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů ode dne doručení oprávněné faktury do sídla objednatele Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.	Objednatel je oprávněn fakturované částky započíst proti splatným smluvním pokutám, úrokům z prodlení, úhradám způsobených škod, nákladům a službám objednatele vyvolaných činností zhotovitele.

VI.

Odpovědnost a záruka na dílo a smluvní pokuty

1.  Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

2.  Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

3.  Odpovědnost za skryté vady projektové dokumentace se stanovuje na pět let od převzetí

stavby realizované podle projektové dokumentace. Zjištěné skryté vady je zhotovitel povinen

neprodleně, nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění, bezplatně odstranit.

4.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní

pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne jejich odstranění. Smluvní

pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli. Sjednaná smluvní

pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody.

5.  Záruka za jakost díla se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí stavby realizované podle

projektové dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu

požadované vlastnosti dle příslušných obecně závazných předpisů a technických norem

platných v době jeho zhotovení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při

následné realizaci stavby na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace,

pokud by její příčinou byly vady ve stavební dokumentaci.

6. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvené povinnosti zhotovitele předat

projektovou dokumentaci včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet každé

jednotlivé akce v dohodnutém termínu podle článku III. této smlouvy smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč  za každý započatý den prodlení.

VII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišťovaných touto

smlouvou.

2. Zhotovitel bude při provádění činností podle čl. II. této smlouvy postupovat s odbornou péčí.

Svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů a

zápisů jeho touto smlouvou pověřených pracovníků.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

Specializované činnosti je zhotovitel oprávněn nechat zpracovat třetí osobou jako

subdodavatelem. Za odbornost a provedenou práci subdodavatele odpovídá zhotovitel v plném

rozsahu.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by zhotovitel porušil smlouvu

podstatným způsobem.

5. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel protokolárním

převzetím díla bez zjevných vad.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány

oběma smluvními stranami.

2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, ze kterých 3 vyhotovení obdrží objednatel a

1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (smlouva o dílo včetně

všech jejích příloh) na profilu zadavatele.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 12.04.2017	V Kolíně dne 19.04.2017

……………………………………….                                 ………………………………….

MUDr. Jaromír Mašek                                                          Ing. Tomáš Šprysl

ředitel nemocnice                                                                 jednatel společnosti