### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000170/2022/Fil

### na provedení díla

„Opletalova – rekonstrukce vodovodu“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000170/2022/Fil | Org: 5713 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |
| 2. Zhotovitel: | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21 779 00 Olomouc |
| IČ: | 25869523 | DIČ: | CZ25869523 |
| Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. B 2419 |
| ID datové schránky: wvcehjc |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Petr Buchta, předseda představenstva |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Československá banka a.s. |
| č. účtu: 17622113/0300 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: 27-4176700287/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000170/2022/Fil ze dne 3. 3. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 a 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| Číslo SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL č. | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL č. | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IO 01 | Rekonstrukce vodovodu | 3 338 579,84 | -163 289,55 | 1 a 2 | 606 132,14 | 1 a 2 | 3 781 422,43 |
| SO | Publicita projektu | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| ON | Ostatní náklady | 89 500,00 |  |  |  |  | 89 500,00 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 76 080,00 |  |  |  |  | 76 080,00 |
|  | Celkem bez DPH | 3 509 159,84 | -163 289,55 |  | 606 132,14 |  | 3 952 002,43 |
|  | DPH 21% |  |  |  |  |  | 829 920,51 |
|  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |  | 4 781 922,94 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 a 2.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |