Dotatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2022

1.1. Objednatel:	Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.

Sídlo:	Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

Zastoupená:	Josefem Kocháněm, jednatelem

Ing. Romanem Kaňovským, jednatelem

Ing. Ondřejem Wilczynski, Ph.D., jednatelem

IČ:	607 30153	DIČ:	CZ607 30153

Tel:	xxx xxx xxx	Fax: xxx xxx xxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Komerční banka xxx xxx xxx, pobočka Zlín 	Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17357.

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:   Josef Kocháň

Oprávněni jednat ve věcech technických: xxxx xxxxx xxxxxx, vedoucí úseku údržby vozidel, xxx xxx xxx

xxxx xxxxx xxxxx, investiční technik, xxx xxx xxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:	Valbau s.r.o.

Sídlo:		Pršné č.p. 73, 760 01 Zlín-Prštné

Zastoupená:	Ing. Janem Sedlářem, jednatelem

IČ:			25326210

DIČ:			CZ25326210

Bankovní spojení	Komerční banka, pobočka Zlín

Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 25960

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Sedlář, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

a uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2022 (dále jen „Smlouva“)

# I.

# Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, a to v rozsahu uvedeném ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Vícepráce dle tohoto dodatku se zavazuje zhotovitel provést nejpozději do termínu pro dokončení a předání díla jako celku dle Smlouvy o dílo ze dne 14.4.2022, tj. do 31.7.2022.

Cena víceprací činí 144 509,50 Kč bez DPH. K ceně bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena víceprací bude vyúčtována samostatnou fakturou, vystavenou zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla jako celku. Pro vystavení a zaplacení této faktury platí podmínky uvedené v čl. 6 smlouvy o dílo ze dne 4.9.2014 analogicky.

## II.

## Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

## Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

## Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle prosté omylu, že nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli, jeho obsahu porozuměli, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy.

| Ve Zlíně dne: |  | Ve Zlíně dne: |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
| Valbau, s.r.o. |  | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. |

| Ing. Jan Sedlář, jednatel |  | Josef Kocháň, jednatel |
| --- | --- | --- |

|  |  | Ing. Roman Kaňovský, jednatel |
| --- | --- | --- |

|  |  | Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D, jednatel |
| --- | --- | --- |