Smlouva o dílo č. 669 / 2022

"Oprava střechy objektu zámku a hospodářské budovy CSS Bystré“

Smluvní strany

- Objednatel:		Centrum sociálních služeb Bystré

sídlo: Školní 319, 569 92 Bystré

- zastoupen: Mgr. Ivo Musilem, ředitelem

- osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Mgr. Ivo Musil

- bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

- č.ú: 78 – 9968440287 /0100

- IČ: 75007932

- DIČ: CZ75007932

- Zhotovitel 	:	Jan Radiměřský

Sídlo: Střítež 11, 572 01 Polička

Zastoupen: Janem Radiměřským

# bankovní spojení:

č. ú.:

IČ: 88678024

DIČ: CZ

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

Předmětem díla je oprava střechy (osazení uvolněných šablon) na střeše objektu hospodářské budovy na ulici Zámecká bez č.p., na parcele st. p. č. 4/1 v kú Bystré u Poličky a objektu zámku na ulici Zámecká čp. 1, na st. p. č. 1/1 v kú Bystré u Poličky.

Dílo zahrnuje tyto položky:

| Položka | Cena s DPH |
| --- | --- |
| dodání krytiny cembrit horal 100 ks | 6 800 |
| spojovací materiál (hřebíky vruty do krytiny vichrové spony silikon polyuretanové lepidlo | 2 175 |
| kontrola střechy cca 3000 m2 | 8 960 |
| doprava | 2 100 |
| oprava poškozených míst 70 x (výškové práce těžko dostupných míst | 32 815 |
| Celkem | 52 850 |

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle

dohody smluvních stran

52 850,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH ( 0%)                               0,-

Cena včetně DPH činí           52 850,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla objednateli do: 31.12.2022.

- Místem plnění díla je:

- objekt hospodářské budovy na ulici Zámecká bez č.p., na parcele st. p. č. 4/1 v kú Bystré u Poličky

- objekt zámku na ulici Zámecká čp. 1, na st. p. č. 1/1 v kú Bystré u Poličky.

Článek IV.

Platební a fakturační podmínky

- Zhotovitel má právo na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, přičemž výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 50 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

- Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Centrum sociálních služeb Bystré

Školní čp. 319

569 92 Bystré

- Daňový doklad/faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady.

- Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek V.

Způsob předání a převzetí díla

- Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

- Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit.

Článek VI.

Záruční doba, odpovědnost za vady

- Záruční lhůta činí 24 měsíců od data předání.

- Jakákoliv vada na díle, která nevznikne úmyslným poškozením a nesprávným používáním předmětu díla, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 25 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají

smluvní strany následující:

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat

předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich

zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru

smluv souhlasí.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí

v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran,

jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je smluvní strana, u které

nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné

změně došlo.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na

platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají

povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním

řádem obecnými soudy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednou originálu.

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a

souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení

smlouvy jim jsou jasná, a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě

jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na

důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Bystrém  dne     10.6. 2022

| Objednatel: --------------------------------------------------- | Zhotovitel: -------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Centrum sociálních služeb Bystré Mgr. Ivo Musil ředitel | Jan Radiměřský |