Postup instalace a převodu dat ze starého serveru na nový server FS.

- Nastavit nový firewall tak aby bylo možné zpřístupnit nový server

- Zapojit do sítě nový server a propojit ho s QNAP polem přes optický kabel

- Připojit přes server Zeus původní datové pole a přenést původní dat do nového datového pole.

- Zpřístupnit nový server přes RDP.

- Zkontrolovat instalaci HyperV s GUI a nainstalovat nové VM – DC, Exchange 19 a 13, FS, Docházka, nachystat virtuální disky na QNAP

- Nastavit zálohování VM přes Altaro.

- Postupné překopírování datových složek na nový FS 2019, tzn. po jednotlivých sdílených složkách, ručně ze serveru na server, nastavit sdílení a postupně měnit na nový server. Před kopírováním nastavit stejnou složku včetně práv na novém serveru a u staré zrušit možnost zápisu, aby nebylo možné měnit kopírovaný obsah

- Upravit skripty, aby se po spuštění při-mapoval nově sdílený disk.

- Převést doménu, DNS a DHCP ze Zeuse na nový DC na serveru 2019

- DHCP se migruje včetně rezervací

- Nainstalovat Exchange 2013 a přemigrovat na něj poštu z 2007

- Připravit zálohu/znovu stáhnout komerční certifikát

- Odinstalovat Exchange 2007 a odstranit role DC ze Zeuse

- Zůstane v doméně, bude dostupný pro připojení, ale bude mít zrušené všechno sdílení, ale data na něm fyzicky budou mimo Exchange.

- Nainstalovat Exchange 2019 a přemigrovat na něj poštu z 2013

Po otestování funkčnosti nového serveru a převedených dat, dojde k postupné reinstalaci programu Office 2010 na 2019.

Následně budou upraveny síťové parametry jednotlivých prvků v síti MG viz.tabulka rozpočtu

Po převodu jednotlivých uživatelů doladění přístupových práv a sdílení v síti MG.