## SMLOUVA O DÍLO na provedení údržby travnatých ploch v SPZ Holešov, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku

I.	SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:

Obchodní firma/název: 	Industry Servis ZK, a. s.

Zastoupená:	paní Ing. Mgr. Lucií Pluhařovou, předsedkyní představenstva

Se sídlem:	Holešov, Holešovská 1691, PSČ: 769 01

IČ/ DIČ:	630 80 303	/ CZ63080303

Rejstřík evidence:	obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 1952

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx

ID: 	xxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva

telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon / e-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „objednatel“)

a

2.   Zhotovitel

Obchodní firma/název: 	Horák a synové, Okrasné školky, s.r.o.

Zastoupená:	Tomáš Horák

Se sídlem:	Bystřice pod Hostýnem, Za drahou 1276, PSČ: 768 61

IČO / DIČ:	262 15 390 / CZ26215390

Rejstřík evidence	vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37196

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

ID:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:

-       ve věcech smluvních	Tomáš Horák

telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-       ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx

-       vedoucí realizačního týmu 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „zhotovitel“)

kteří uzavírají po předchozím jednání a vzájemném souhlasu tuto smlouvu o dílo s tím, že se nadále pro účely této smlouvy budou označovat již jen jako „objednatel“ a „zhotovitel“ a objednatel a zhotovitel společně dále v textu rovněž jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „smluvní strana“. Tato smlouva o dílo dále v textu jen „smlouva“. Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele údržbu travnatých ploch ve Strategické průmyslové zóně Holešov (dále jen SPZ Holešov nebo průmyslová zóna) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže sjednanou cenu díla, to vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Strategická průmyslová zóna Holešov nebo jen SPZ Holešov je území, situované na pozemcích v katastrálních územích Holešov, Všetuly, Zahnašovice a Třebětice, nacházející se ve strategické ploše pro výrobu, která je v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, přičemž součástí SPZ Holešov pro účely této smlouvy jsou i plochy tzv. přesahů zóny.

- Majetek, který je předmětem údržby travnatých ploch (dále také jen údržba), tj. příslušné objekty a plochy nebo jejich části (dále jen předmět údržby), je definován v Příloze č. 1 – výkaz výměr, Příloze č. 2 – popis a Příloze č. 3 – situační mapa této smlouvy.

- III. Podmínky provádění díla

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami, zejména ČSN 83 9011 a touto smlouvou.

- Zhotovitel je obeznámen s tím, že předmět údržby se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně. Zhotovitel je povinen při plnění závazku z této smlouvy dodržovat podmínky pro činnosti v ochranném pásmu vodního zdroje, stanovené obecně závaznými předpisy, rozhodnutím o stanovení pásem hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov a navazujícími rozhodnutími, zvláště pak podmínky stanovené rozhodnutím Okresního národního výboru v Kroměříži, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 13.1.1984, č.j. Vod. 235/1-160/1984 a rozhodnutí Městského úřadu v Holešově ze dne 31.10.2007, sp. zn. ŽP/24263/2007/Ve. Zhotovitel odpovídá za dodržení výše uvedených podmínek a je si vědom toho, že případné porušení těchto podmínek může způsobit škody na přírodě a životním prostředí, nevyjímaje škody na zdraví a majetku.

- Zhotovitel je povinen dodržovat dopravně provozní řád SPZ Holešov, který tvoří Přílohu č. 4 obchodních podmínek.

- Veškeré odpady vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla likviduje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňuje se, že zhotovitel je povinen s posekaným biologickým materiálem nakládat dle podmínek v Příloze č. 2 – popis (Závazné podmínky pro celkovou dodávku).

- Plnění bude realizováno tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.

- Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k plnění potřebné a  nezbytné.

- Zhotovitel  se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.

- Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje změnu závazku, podle které je oprávněn jednostranně stanovit, že některé činnosti nebudou v určeném období prováděny, a to zejména s ohledem na klimatickou situaci, příp. svou jinou aktuální potřebu (např. probíhající výstavbu v SPZ Holešov). K ocenění neprovedených činností se použijí jednotkové ceny.  Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele přijmout.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

- IV. DOBA a místo PLNĚNÍ

- Doba plnění: ode dne účinnosti této smlouvy do 30. 11. 2024.

2. 	Jednotlivé činnosti údržby budou provedeny v termínech stanovených objednatelem, a to v závislosti na aktuální potřebě a klimatických podmínkách.

3.	Provedení jedné frekvence údržby dle Přílohy č. 1 – výkaz výměr bude realizováno na základě výzvy objednatele během odbobí 3 týdnů, které bude objednatelem stanoveno a zhotoviteli oznámeno nejpozději dva týdny před započetím tohoto období. Předčasné plnění smlouvy je vyloučeno, ledaže by se smluvní strany dohodly jinak. Toto období plnění jedné frekvence zahrnuje také kompletní likvidaci vyprodukovaného odpadu z dané plochy a úklid přilehlých a okolních ploch (např. komunikací, propustků atd).

4.     Místo plnění: Areál SPZ Holešov, dle Příloh č. 1, 2 a 3.

- V. cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Souhrnná cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo dle této smlouvy činí:

2 577 505,- Kč bez DPH

541 276,- Kč DPH 21%

3 118 781,- Kč včetně DPH

(slovy Třimilionystoosmnácttisícsedmsetosmdesátjedna korun českých)

- Sjednaná cena je cena pevná pro celé smluvní období. Sjednaná cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu doby plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. Ustanovení bodu č. 4 tohoto článku tímto není dotčeno. Zhotovitel má nárok na zaplacení dílčí ceny díla jen v případě řádného a včasného provedení díla, resp. jeho příslušné dílčí části.

- Souhrnná cena díla se skládá z následujících dílčích cen:

  - Dílčí cena za rok 2022:

859 168,- Kč bez DPH, 180 425,28 Kč DPH 21 %, 1 039 593,28 Kč včetně DPH

  - Dílčí cena za rok 2023:

859 168,- Kč bez DPH, 180 425,28 Kč DPH 21 %, 1 039 593,28 Kč včetně DPH

  - Dílčí cena za rok 2024:

859 168,- Kč bez DPH, 180 425,28 Kč DPH 21 %, 1 039 593,28 Kč včetně DPH

- V případě, že objednatel dle čl. III., odst. 8 stanoví, že některé činnosti nebudou prováděny, dojde k přiměřenému pokrácení ceny díla, a to dle nacenění činností v Příloze č. 1 – výkaz výměr.

- Celková nabídková cena za poskytnuté služby nemusí být vyčerpána. Překročena může být v souladu se zákonem, zadávacími a smluvními podmínkami.

- Příslušná sazba daně z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty nebudou smluvní strany povinny uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky (tj. včetně dopravy a nákladů na likvidaci odpadu a veškeré další náklady na činnosti dle této smlouvy). Zhotovitel rovněž výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena v sobě zahrnuje i veškeré režijní náklady spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na cenu, ani na rozsah plnění, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že má v ceně díla zakalkulována i rizika vyplývající z klimatických podmínek, jakož i veškerá ostatní podnikatelská rizika včetně cenových výkyvů.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

a)	nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

b)	mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

c)	nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

- VI. Fakturační a platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Cena díla bude fakturována k datu předání dílčího plnění (oboustranné potvrzení předávacího protokolu)  vymezeného v příslušné výzvě. Výše fakturace bude odpovídat skutečně a řádně vykonaným činnostem bez vad a nedodělků v daném fakturačním období dle nacenění činností v položkovém rozpočtu.

- Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) musí být oboustranně podepsaný předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci provedeného plnění za účtované období, zpracovaný ve struktuře dle Přílohy č. 1 – výkaz výměr. Bez tohoto protokolu není faktura vystavena řádně.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od data řádného vystavení faktury, pouze však za podmínky, že řádně vystavená faktura bude objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. V případě pozdějšího doručení faktury se lhůta splatnosti odpovídajícím způsobem prodlužuje. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena druhý pracovní den ode dne jejího prokazatelného odeslání.

- Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, zejm. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit do 14 dnů od jeho obdržení, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů a pokud není vystavena řádně. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli do 14 dnů od jeho obdržení rovněž v případě důvodných pochybností objednatele o správnosti účtované úplaty (o rozsahu účtovaných činností, výši úplaty) nebo z jiných oprávněných důvodů. Smluvní strany v takovém případě správnost účtované úplaty bezodkladně projednají a dle výsledku tohoto projednání zhotovitel vystaví novou fakturu, příp. objednatel zaplatí zhotoviteli úplatu v původně účtované výši. Ode dne vystavení řádné nové faktury (příp. od projednání a odsouhlasení rozporované úplaty) se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 4. tohoto článku.

- Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv faktury v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo lhůtu plnění stanovenou v této smlouvě, je v prodlení s odstraněním vad 
a nedodělků, nebo pokud je v  prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

- VII. provádění díla

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí tak, aby dílo bylo provedeno řádně 
a včas, za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zdržet se jednání, jímž by nad přiměřenou míru obtěžoval vlastníky či uživatele pozemků a staveb, které sousedí s předmětem údržby (hluk, prach, znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

- Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel, včetně potřebných povolení. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. Veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

- Zhotovitel je povinen odstraňovat všechny druhy odpadů vzniklých při jeho činnosti. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebyl umísťován mimo k tomu legislativou určená místa. Veškeré náklady na manipulaci s odpadem a jeho likvidací jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a předpisů pro činnost v ochranném pásmu vodního zdroje, jakož i opatření vedoucích k ochraně zdraví, majetku, přírody a životního prostředí v místě provádění díla.

- Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance podílející se na provádění díla vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně školení o zajištění podmínek pro činnost v ochranném pásmu vodního zdroje. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci obnovovat a kontrolovat a dbát na důsledné dodržování bezpečnostních předpisů včetně užívání ochranných bezpečnostních prostředků a pomůcek při práci.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami.

- Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění prací nebo při činnostech souvisejících s prováděním prací, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím účinkům jeho činnosti na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré opatření vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu na životní prostředí. Objednatel zhotovitele upozornil, že veškeré prováděné práce se nachází v území s vysokou ochranou vodních zdrojů dle čl.III, odst. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti, vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování a dodržovat veškeré ostatní povinnosti dle předpisů o nakládání s odpady.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a dohodnout termín jednání zástupců oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních.

- V případě objektivně nepříznivých klimatických podmínek smluvní strany odloží termín plnění příslušného dílčího termínu dle výzvy o počet dní, po který nepříznivé klimatické podmínky trvají.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést na třetí stranu jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- VIII. Kontrola provádění díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté, nejméně však v délce 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Objednatel není povinen převzít plnění, které vykazuje vady či nedodělky.

- Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka odpovídajícího za řádné provedení prací (vedoucí realizačního týmu). Tento pracovník je povinen odborně řídit provádění díla a sám řádně a pravidelně kontrolovat provádění díla. Vedoucím realizačního týmu může být určena pouze osoba, která prokázala technickou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení.  Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace díla okolnosti, v důsledku nichž není vedoucí realizačního týmu schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla svolat kontrolní den, kterého se musí vedoucí údržby a na výzvu objednatele i odpovědný zástupce zhotovitele zúčastnit. O kontrole pořídí smluvní strany zápis, v němž uvedou výsledek kontroly, požadavky objednatele na odstranění zjištěných nedostatků a lhůtu k jejich odstranění. Nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, je lhůta pro odstranění zjištěných nedostatků 5 pracovních dnů od provedení kontroly.

- Pokud porušením povinností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou i okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil při provádění díla.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 000 000,- Kč a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den uzavření této smlouvy.

- IX. odpovědnost za vady díla, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, a že v době jeho předání objednateli, jakož i v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, resp. obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruční lhůta je však omezena u prací s omezeným účinkem (sečení a zdravotní řez zeleně, úklidové práce apod.) a u použití výrobků a materiálů s časově omezeným účinkem nebo životností (postřiky apod.). U prací s krátkodobým účinkem lze uplatnit reklamaci do třetího pracovního dne od provedení prací. U použití výrobků a materiálů s časově omezeným účinkem se záruční lhůta odvíjí od účinnosti či životnosti použitého výrobku či materiálu stanovené výrobcem.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady na své náklady bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění vady. Tato lhůta počíná běžet ode dne písemného oznámení vady zhotoviteli, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

- Uplatňování práv z odpovědnosti za vady a nároků z nich vyplývajících se v ostatním řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- X. sankce, odstoupení od smlouvy

- V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, resp. jeho části má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady nebo nedostatku zjištěného kontrolou provádění díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli za každý jednotlivý případ prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy, za každý započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením ceny díla má zhotovitel právo požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. Pozastavení plateb dle čl. VI. odst. 7 není považováno za prodlení objednatele s placením.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení.

- Objednatel je oprávněn k jednostrannému započtení svých pohledávek vůči zhotoviteli, vzniklých na základě této smlouvy, oproti pohledávce zhotovitele, a to bez ohledu na pořadí splatnosti vzájemných pohledávek.

- Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, ocitne-li se druhá smluvní strana v úpadku nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu zhotovitel při plnění závazku z této smlouvy způsobil škodu vyšší než 25 000,- Kč nebo v případě, že prodlení zhotovitele s plněním závazku z této smlouvy trvá déle než 30 dnů nebo při provádění díla byly v průběhu 2 měsíců opakovaně (alespoň 2x) zjištěny vady provádění díla. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v souvislosti s vadným prováděním díla dle čl. VIII odst. 1.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od objednatelem vymezené části plnění, pokud objednatel zjistí, že nebude schopen zajistit financování ceny díla, zejména proto, že nebude moci čerpat předpokládané finanční zdroje na uhrazení ceny díla od veřejného zadavatele, pro něhož objednatel vykonává správu majetku v SPZ Holešov.

- Xi. zvláštní ujednání

- Zhotovitel je povinen ihned nahlásit objednateli veškeré zjištěné závady na předmětu údržby.

- Veškeré dopravní prostředky, stroje a zařízení musí být řádně označeny podle platných předpisů a musí odpovídat všem technickým normám či předpisům, zejména pro jejich přepravu a provoz.

- xii. závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem podle zákona o registru smluv  a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v registru smluv na dobu neurčitou. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými, pořadově očíslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 stejnopis, objednatel 2 stejnopisy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

- Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 – výkaz výměr

Příloha č. 2 – popis

Příloha č. 3 – situační mapa

Příloha č. 4 – dopravně provozní řád SPZ Holešov

V Holešově dne:	V Bystřici pod Hostýnem dne:

Objednatel:		Zhotovitel:

_________________________________	________________________________

Industry Servis ZK, a. s.	Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.

Ing. Mgr. Lucie Pluhařová	Tomáš Horák

předsedkyně představenstva	jednatel