# Smlouva o dílo

# Uzavřená v souladu se zněním § a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v jeho platném znění

I.

# Smluvní strany

# Zhotovitel:	ADEX LM, s.r.o.

Žerotínova 3257/85d

787 01  Šumperk

Tel.: 583 285 633

IČO: 25 89 25 92

DIČ: CZ 25892592

Bank. spojení: ČSOB Šumperk, č.ú. 173336936/0300

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24534

(dále jen zhotovitel)

a

# Objednatel:                          	Divadlo Šumperk, s.r.o.

# Komenského 312/3

787 01 Šumperk

IČ: 25875906

DIČ: CZ25895906

(dále jen objednatel)

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zaplatit dílo:

# Dodávka a montáž klimatizačního zařízení na akci „ Dodávka, instalace a montáž klimatizačních jednotek“ (cenová nabídka součástí smlouvy o dílo).

# Dílo bude provedeno v hlavním sále a malém sále „Hrádek“ v objektu Divadla Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, 787 01 Šumperk.

# III.

Doba provedení díla

- Zhotovitel dílo provede do 10.7.2022 přičemž zahájení montáže umožní objednatel zhotoviteli přístupem do všech prostorů potřebných k provedení díla a bude provedena dohodnutá stavební připravenost.

# IV.

Provedení díla

- Zhotovitel splní svůj závazek podle této smlouvy řádným provedením díla a jeho předáním objednateli, přičemž součástí předání díla je jeho zapojení a uvedení do provozu.

- O předání a převzetí díla účastníci sepíší zápis.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. Objednatel přebírá povinnost součinnosti způsobem uvedeným níže v dalších částech této smlouvy

# V.

Cena za dílo a její splatnost

- Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran, a to částkou 892.314,50 Kč včetně 21% DPH.

- Rozpis ceny za dílo:

- Cena bez 21% DPH		737.450 Kč

- Cena 21% DPH		154.864,50 Kč

- Cena včetně 21% DPH	892.314,50 Kč

Objednatel je povinen uhradit částku po předání a převzetí díla převodem na účet zhotovitele, dle vydané faktury se splatností 30 dní.

- Výše uvedená cena za dílo je konečná.

- V případě zrušení již podepsané smlouvy o dílo si zhotovitel vyhrazuje právo účtovat smluvní        poplatek ve výši 10 % z celkové ceny, která byla dohodnuta a stvrzena podpisem v této smlouvě o dílo, nebo poplatek ve výši nevratné poskytnuté zálohy.

# VI.

Odpovědnost za vady

- Objednatel se zavazuje provést prohlídku díla při jeho předání. Výsledek bude součástí příslušného zápisu, k jehož sepsání se účastníci zavázali.

- Záruka se sjednává v délce 36 měsíců na zařízení.

- Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve zadavatel.

- Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,

b) že dílo bude plně způsobilé užívání,

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.

- Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

- Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termín odstranění vady je do 5 pracovních dnů, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.

- Je – li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníky, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit zadavateli příslušnou škodu.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.

- Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí

VII.

Nabytí vlastnického práva, dohoda o sankcích.

- Předmět díla je majetkem zhotovitele až do doby jeho úplného zaplacení.

- V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení plnění zakázky sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

- Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž se ocitl v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH.

# VII.

Další ujednání

- Zhotovitel se dostaví k odstranění případných vad do objektu objednavatele.

- Objednatel bere na vědomí, že nesmí do předmětu díla zasahovat, upravovat jej, a to ani povrchově, popřípadě jakkoliv měnit jeho funkci nebo vzhled. Pokud se tak stane, nevzniká zhotoviteli odpovědnost za vady.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se odkazuje na občanský zákoník.

- Ze dvou vyhotovení této smlouvy obdrží každý po jednom.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

# V Šumperku, dne……………..			V Šumperku, dne …………………

Za zhotovitele:                                                                      Za objednatele:

………………………………….                       …………………………………………

Luděk Purkert			                                    MgA. Matěj Kašík

Jednatel společnosti		                                Divadlo Šumperk, s.r.o.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24534, Příčná 22,787 01 Šumperk, CZECH REPUBLIC

tel./fax 583 285 633, mobil: 777 721 221  IČO: 25892592,  DIČ CZ 25892592,  bank. spoj.:  ČSOB Šumperk, č. ú.: 17 3336936/0300

www.adexlm.cz, E-mail: info@adexlm.cz