Dodatek  č.1

ke smlouvě dílo ze dne 30. 3. 2022

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 16. 11. 2021

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ:  00 673552

DIČ:CZ 00673552

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma :		Pavel Drbal

Se sídlem: 	náměstí Josefa Machka 900/20, 158 00 Praha 5-Košíře

IČ:			86590618

Zastoupený:	Pavel Drbal

Bankovní spojení: 166497029/0300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Článek I

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na upuštění od některých stavebních prací tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020, a to za účelem deklarace skutečné výše uhrazené ceny za dílo.

Článek II

1.  Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále jen „méněpráce“).

2.  Hodnota méněprací činí 106 062,24 Kč bez DPH a jejich rozsah je rovněž uveden v „soupisu víceprací /méněprací“, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě.

3.    Po odečtení  hodnoty  méněprací  se snižuje cena díla o  106 062,24 Kč bez DPH.

Článek III

S ohledem na výše uvedené se mění článek II. „Cena díla“  v bodu 2. uzavřené smlouvy o dílo v části, kde je stanovena cena díla bez DPH, takto:

„ 2. Celková cena činí:

-  1 384 441,36  Kč bez DPH“.

Článek  IV

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

Článek V

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: soupis víceprací/méněprací

V Horních Beřkovicích, dne  24. 6. 2022

Objednatel                                                         	     		Zhotovitel

-------------------------------------                          		            -------------------------------------------

MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                                   Pavel  D r b a l

ředitel

(podepsáno, orazítkováno)                                                     (podepsáno, orazítkováno)