CENOVÝ NÁVRH - DODATEK

Stavební úpravy objektu ve dvoře Jánská č.p. 31,
Kroměříž

parc.č. 17, 8123, k.ú. Kroměříž

LODER LANDSCAPE ARCHITECTS & DESIGN

Investor

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Vyhotovitel

Zodpovědný projektant - Bc. Loderová Nina, xxx

Vypracoval - Bc. Loderová Nina, xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

LoderLand, Bc. Nina Loderová

Ondratice xxx; 79807

IČ:07849524

DIČ: CZxxx

Datum

20/6/2022

Místo realizace

parc.č. 17, 8123, k.ú. Kroměříž

- Obsah navrhované projekční činnosti:

Na základně koordinační schůzky 16.6.2022 zapracováváme změny původně dohodnutého obsahu dokumentace:

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY, ZELEŇ, MOBILIÁŘ, VODNÍ PRVKY

D.2.1 SADOVÉ ÚPRAVY

D2.1.1 PROBÍRKA STÁVAJÍCÍ VEGETACE(KÁCENÍ)

D2.1.2 OSAZOVACÍ PLÁN, VYTYČOVACÍ PLÁN

D2.1.3 SPECIFIKACE VÝPĚSTKŮ A TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ

D2.1.4 MOŽNOST VÝSADBY V ROCE 2022 *

D.2.3 VODNÍ PRVKY

D.2.4 TERÉNNÍ ÚPRAVY

D.2.5 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, DLAŽBA

D.2.6 ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ

D.2.6.1 MODULÁRNÍ VÝSTAVNÍ SYSTÉMY
D2.6.2 SEDACÍ PRVKY, ODPADKOVÉ KOŠE,

D2.6.3 AMFITEÁTR

D2.6.4 INTERAKTIVNÍ PRVKY PRO DĚTI

D2.6.5 OSVĚTLENÍ

- Ceno za dílo:

| 19 000,- | D2.1.1 PROBÍRKA STÁVAJÍCÍ VEGETACE |
| --- | --- |
| 68 000,- | D2.1.2 OSAZOVACÍ PLÁN a VYTYČOVACÍ PLÁN (kompletní) |
| 10-000,- | D2.1.3 —SPECIFIKACÍ—VÝPĚSTKŮ—A TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ |
| 8 000,- | D2.1.4 MOŽNOST VÝSADBY V ROCE 2022* |
| 25 500,- | D2.6.2 SEDACÍ PRVKY, ODPADKOVÉ KOŠE |
| 112 500,- | Celkem |

- část ceny - 42 500,- Kč bude fakturována jako záloha po schválení konečného řešení (proplaceno)

- část ceny - 70 000,- Kč bude fakturována po odevzdání dokumentace

- TERMÍNY

Termíny mohou být upraveny s ohledem na termín podepsání smlouvy o dílo (nebo obdržení závazné objednávky) s ohledem na vládní opatření, související s epidemií coronaviru a jiných vnějších vlivů případně po vzájemném dohodnutí obou stran.

- koordinační schůzka 16.6.2022 (uskutečněno)

- odevzdání dokumentace nejpozději do 30.6.2022

- PODKLADY

- FORMÁT ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE

- Tištěnou formu, ve třech kopiích.

- Ve formě digitální jako podklad pro výběrové řízení realizátora stavby ve formátech *.pdf