Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Název:			město Strakonice

Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:	Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 	00251810

DIČ: 	CZ00251810

bankovní spojení:    	ČSOB

č.účtu: 	1768038/0300

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

společnost:	Schindler CZ a.s.

sídlo:	Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

zastoupená:	Michaela Klesnarová, člen představenstva

Petr Hejduk, vedoucí obchodního oddělení

IČO:	27127010

DIČ:	CZ27127010

zapsanou v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9174

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:	XXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Zhotovitel níže uvedeného dne uzavřel s Objednatelem tento dodatek č. 2, který mění termíny realizace díla dle SOD a dle dodatku č. 1 takto:

03.06.2022 – předání dokumentace, předání výtahu do plného provozu

Důvodem je skutečnost, že došlo k prodlení na straně objednatele s dodáním příslušného stavebního povolení, resp. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 01.06.2022 pod č. usnesení 3064/2022.

PŘÍLOHY SMLOUVY

| Příloha č. 1 | Plná moc Petr Hejduk |
| --- | --- |
| Ve Strakonicích dne 02.06.2022 | V Praze dne: 02.06.2022 |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Mgr. Břetislav Hrdlička	Michaela Klesnarová

Starosta	člen představenstva

………………………………………………

Petr Hejduk

vedoucí obchodního oddělení