| OBJEDNÁVKA č. 170A/2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběratel: | Ředitelství vodních cest ČR | Dodavatel: | T-MAPY spol. s r.o |
| Adresa: | Nábřeží L. Svobody 1222/12 | Adresa: | Špitálská 150 |
|  | 110 15 Praha 1 |  | 500 03 Hradec Králové |
| IČ: | 67981801 | IČ: | 47451084 |
| DIČ: | CZ67981801 | DIČ: | CZ47451084 |
|  | Není plátce DPH |  |  |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | ### XXXXXXXXXXXXXXXXXX | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ### Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) |  |  |  |

| Objednáváme u Vás: Příprava vývojové databáze a. Upravit stávající DB struktury dispečinku tak, aby obsahovaly ISRS b. Naplnit ISRS daty Kompatibilní změna ostré DB a. Upravit stávající DB struktury dispečinku tak, aby obsahovaly ISRS b. Naplnit ISRS daty všechny plány plaveb a proplavení od minulosti c. Prověřit plány plaveb a proplavení z hlediska konzistence Úpravy klienta dispečinku a služeb ve vývojovém prostředí a. Kompatibilní změna - úprava služeb tak, že poskytují klientu ISRS (společně s ID_RISI) b. Nekompatibilní změna dispečinku i. Úprava klienta dispečinku tak, že při zakládání a editaci bude používat ISRS (místo ID_RISI) ii. Úprava schémat konfigurací proplavování komorami iii. Úprava služeb na serveru tak, aby pracovaly s ISRS místo ID_RISI 1. služby dispečinku (ClientServices, …) 2. ERI 3. načítání RTA/ETA 4. služby pro CAS c. Testování dispečinku (načtení plánů, založení plánu…) i. Kontrola DB, že se správně zapisují ISRS a nezapisují se ID_RISI Nasazení do ostrého provozu (nutné servisní okno) a. Aktualizovat nové záznamy dat dispečinku daty ISRS b. Nasazení nových služeb a aplikací c. Odstavení webových aplikací z provozu (plánování, proplavování) Ověřovací provoz ostrého dispečinku |  |
| --- | --- |
| Transformace databáze, služeb a aplikace dispečinku SPS na práci s ISRS nad stávající databází objektů RIS 190.000 Kč |  |
| Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je XXXXXXXXXXXXXXXXXX, referent OSE Předpokládaná cena celkem je 190.000 Kč bez DPH 229.900 Kč vč. DPH |  |
| Platební podmínky: |  |
| Termín dodání: | do 30.06.2022 |
| Datum vystavení: | 16.05.2022 |
| Záruční podmínky: |  |

Plnění bude financováno z: investiční výdaj z RIS COMEX 5005510015 (Aktivita 3)

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR

Vystavil: 			Schvaluje:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ing. Lubomír Fojtů

OSE	ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: