Smlouva o dílo č. …..

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**Dodávka a instalace nového herního prvku, demontáž a následná montáž stávajících herních prvků včetně dopadových ploch, dětské hřiště na Lázeňské louce.**

 ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Objednatel : **Město Říčany**

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený: starostou Ing. Davidem Michaličkou

IČ: 00240702

bankovní spojení: KB Praha, a.s., pobočka Říčany, č.ú. : 724201 / 0100

Zhotovitel : **Alestra s.r.o**

se sídlem: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

zastoupený: jednatelem Radomírem Dočekalem

IČ: 29196485

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. č.ú.: 196340102 / 0600

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
2. Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo sjednané podle článku II. této smlouvy, které bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN a ostatními normami, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši sjednané ve smlouvě.
3. **Specifikace dílA**
4. Dílem dle této smlouvy jsou **práce a dodávky specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy**.
5. Dílo bude provedeno na „dětském hřišti Lázeňská louka“, parc. č. 707/17 v katastrálním území Říčany u Prahy, který je ve vlastnictví objednatele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti s realizacemi tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem lokality, s přístupem na řešený pozemek, a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 „Technické požadavky a specifikace na nový herní prvek, demontáže a následné montáže stávajících herních prvků včetně dopadových ploch na dětském hřišti Lázeňská louka“ - zpracovaný objednatelem; příloha č. 2 „Cenová nabídka“ zpracovaná - zhotovitelem, v němž jsou jednotlivě oceněny dodávky a montáže hracích prvků, odpovídající dopadové plochy, nutné terénní úpravy, vč. zemních prací a likvidace vytěženého materiálu, uvedení realizací dotčených ploch do původního stavu, atd..
8. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy a jejích příloh, platných právních předpisů a technických norem vztahujících se na dílo.
9. Případné zaměřovací práce a vytýčení inženýrských sítí na řešeném pozemku si na své náklady organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.
10. **Doba plnění a dodací podmínky**
11. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do 25 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
12. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení místa provádění díla a včetně předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí objednatele.
13. **CENA DÍLA**
14. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících jako jsou např. vytýčení inženýrských sítí, nezbytné terénní úpravy, odvoz a likvidace výkopového materiálu a odpadu, doprava osob a materiálu, a podobně.

Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu dodávek a prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:

**Cena v Kč bez DPH**: 373 943,-Kč

**Cena v Kč včetně DPH 21% 452 471,- Kč**

1. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a jejích příloh, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem a řešeny dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede takovéto práce bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
2. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**
3. Právo fakturovat vzniká dnem předání díla objednateli.
4. Fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od doručení daňového dokladu. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
5. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo změnit bankovní spojení.
6. Město Říčany ve vztahu k plnění uvedenému v čl. I této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn., že se na něj nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti.
7. **ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ**
8. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
9. Instalovaná hrací zařízení a dopadové plochy budou ve shodě s normou ČSN EN 16630 a budou viditelně označeny štítkem výrobce s vyznačením typu výrobku a uvedením věkové kategorie, pro kterou jsou určeny.
10. O převzetí díla sepíší smluvní strany zápis – předávací protokol (2 stejnopisy, kdy jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden objednatel), který bude obsahovat soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, nebo jiná opatření, která byla dohodnuta a provedena, a soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. Tento oběma stranami podepsaný protokol bude nedílnou součástí předkládané faktury. Přílohami předávacího protokolu budou certifikáty a prohlášení o shodě s příslušnými předpisy, záruční listy.
11. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo ze strany zhotovitele řádně dokončeno a právoplatně předáno objednateli.
12. **ZÁRUKA NA PROVEDENÍ DÍLA**
13. Zhotovitel přebírá záruku na dílo v délce trvání 36 měsíců. Záruka počne běžet dnem protokolárního předání díla objednateli.
14. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.
15. Záruka za dílo a postup při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
16. Zhotovitel je povinen nejpozději do třech dnů od obdržení protokolu o reklamaci oznámit objednateli, zda uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Jestliže tak zhotovitel v daném termínu neučiní, platí, že s obsahem protokolu o reklamaci souhlasí. Součástí protokolu o reklamaci je způsob a termín odstranění vady zhotovitelem. V případě, že zhotovitel záruční vadu neodstraní tak a tehdy, jak je dáno v protokolu o reklamaci, může objednatel po marném uplynutí závazného termínu odstranit vadu za pomoci třetí osoby na náklady zhotovitele. I v takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za opravenou věc po celou dobu záruční lhůty.
17. **SANKCE**
18. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
19. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem předání hotového díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
20. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s předáním kompletních dokladů nezbytných k užívání díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
21. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek/den,
22. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 10 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve výši 5 000,- Kč.

2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty za každé prokazatelné porušení:

1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla ve výši 1.000,- Kč
2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši 1.000,- Kč.

3. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění nebo prodlení na straně zhotovitele, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

4. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle obsahu čl. IV. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění.

5. Těmito ustanoveními není dotčen nárok objednatele nebo zhotovitele na náhradu případné škody.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky vzešlé z výběrového řízení, a to i bez výslovného uvedení v této smlouvě.

2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy dne …………. usnesením č. ….

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

5. Od smlouvy je možno odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Smlouvu je možné ukončit dohodou obou smluvních stran.

Přílohy:

1. „Technické požadavky a specifikace na nový herní prvek, demontáže a následné montáže stávajících herních prvků včetně dopadových ploch na dětském hřišti Lázeňská louka“ - zpracovaný zhotovitelem

2. „Cenová nabídka“ - zpracovaný zhotovitelem

V Říčanech dne V ………….… dne …………..

za objednatele za zhotovitele:

……………………………………. ……………………………………

 Ing. David Michalička Radomír Dočekal

 starosta města Říčany jednatel ………………………