Smlouva o dílo

č. u zhotovitele:	170 071

č. u objednatele:	2017 – 012 - Ku

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na stavební práce zakázky

ČOV Přerov- náhrada míchadel anaerobního reaktoru

I.

Smluvní strany

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Sídlo:				Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupená:			Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ:                                          47674521

DIČ:                                        CZ47674521

Bankovní spojení:                   XXXXXXXXXX

Dále jedná:                             	Ing. Jaroslav Dřizga, ve věcech realizačních

Zhotovitel:		MEDMES, spol. s.r.o.

Sídlo:			Hranice, Třída Čs. armády 211, PSČ 75301

Zastoupená:		Petrem Menšíkem, jednatelem společnosti

Registrace:		Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu

V Ostravě, oddíl C, vložka 3511

IČO:			465 81 316

DIČ:			CZ46581316

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXX

Dále jedná:		Ing. Ivan Špaček, ve věcech realizačních

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II.

Základní ustanovení

Smlouva je zpracována jako obchodní podmínky objednatele, které jsou součástí zadávací dokumentace na stavební dodávku dle předmětu výběrového řízení.

Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli zhotoví a odevzdá stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy.

Při tom bude respektovat provoz ČOV a bezpečnostní předpisy na pracovišti, obecně platné předpisy a technické normy. Bude dbát pokynů oprávněných pracovníků a specialistů objednatele.

Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli spolupůsobení za podmínek této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

III.

## Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je náhrada dvou kusů stávajících míchadel v anaerobním rektoru biologické linky ČOV Přerov podle technologického návrhu a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky jsou rovněž veškeré nutné práce spojené s odpojením a demontáží stávajících zařízení a dodávka včetně všech montáží a zprovoznění nových zařízení a zejména:

- dodávka dvou kusů míchadel podle specifikace

- realizační dokumentace s návrhem umístění, konstrukcí lávek, elektrické instalace a napojení na ŘS a její projednání s objednatelem

- dodávka dvou lávek pro osazení míchadel dle návrhu uchazeče a této smlouvy v provedení z nerezu odolného prostředí

- montážní práce pro osazení míchadel a lávky

- montážní práce na úpravě elektroinstalace pro napájení míchadel a pro připojení do řídícího systému včetně dodávky potřebných zařízení a úpravy programu řídícího systému, vše v provedení do venkovního prostředí s agresivitou OV

- demontáž stávajících míchadel, kotevních a pomocných prvků a nepotřebné elektroinstalace

- komplexní odzkoušení v délce 72 hodin před předáním dokončeného zařízení, včetně funkce míchání, ovládání a řídícího systému

- likvidace odpadů, demontovaných zařízení apod.,

- zapravení otvorů po odstraněných zařízeních a součástech sanačním materiálem esteticky vhodným způsobem

- předání dokumentace, provozních předpisů a návodů k obsluze, doklady o materiálech a návrhových parametrech a zatíženích, dokumentace elektro a výchozí revize projednaná s odborným pracovníkem objednatele

- zaškolení obsluhy

IV.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje v dohodnutém termínu a podle harmonogramu prací vyprázdnit a vyčistit v dostatečné míře nádrž reaktoru a umožnit tak zhotoviteli provedení montážních prací včetně případných zkoušek.

V.

Cena

Cena za plnění dle článku I. je dohodnutá v celkové výši 1 520 290,- Kč.

(slovy: jedenmilionpětsetdvacetisícdvěstědevadesát  korun českých)

Cena je uvedena bez DPH, která bude účtována dle platných cenových předpisů.

VI.

Doba plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat, namontovat a provést opravu předmětu plnění podle odstavce I. do 31.října 2017. Práce, které vyžadují přístup do nádrže reaktoru  (prázdnou nádrž), nepřesáhnou z technologických důvodů 48 hodin.

VI.

## Odpovědnost za vady

Zhotovitel přejímá záruku za to, že předmět díla bude mít vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu po dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady zjištěné v záruční době má objednatel právo požadovat její bezplatné odstranění a zhotovitel povinnost závadu odstranit.

Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto závady do 15 dnů ode dne oznámení vady.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci závady uplatní ihned po jejím zjištění písemně.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vad provedené v rámci záruky díla a s tím spojené práce a materiál. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. Záruka se dále vztahuje na estetické vady, nestálost barevného provedení, nízkou odolnost proti plísním a korozi, bakteriím apod.

Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie ohrožující provoz ČOV je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel.

Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí potřebné pro odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu.

VII.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.

Fakturace bude provedena po splnění předmětu plnění v rozsahu podle odstavce I. této smlouvy, vystavením faktury se splatností 30 dnů po doručení objednateli. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

VIII.

Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.

Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost a vstřícnost při ověření správnosti provedených prací a dodávek a výměr a cen fakturovaných prací.

Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

IX. Přerušení prací, zastavení prací na díle

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle, včetně opatření pro zprovoznění částí ČOV odstavených v souvislosti s touto stavbou.

Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Částečně provedené práce či dodávky objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení. Při úhradě může zohlednit nevypořádané závazků zhotovitele vůči třetím osobám, související s předmětem smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

a) V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

b) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

XI.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla.

b) Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí řádné dokončení, předání a převzetí všech částí díla dle předmětu smlouvy o dílo bez vad a nedodělků a uvedení zařízení do trvalého provozu a jeho odzkoušení a předání objednateli v předávacím řízení ukončeném podpisem protokolu o předání a převzetí.

c) Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání, budou provedeny po dohodě s objednatelem.

d) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným potvrzením - smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případu omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy.

e) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jednu kopii.

f) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními předpisy z ní vyplývající a Občanským zákoníkem.

h) Smluvní strany se zavazují, neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění této smlouvy třetím osobám, bez písemného souhlasu druhé strany.

i) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem 340/2015 Sb.

Příloha – závazek na ochranu ŽP

V Hranicích dne: 25.4.2017					V Přerově dne: 27.4.2017

Zhotovitel:							Objednatel:

..................................................				...................................................

Petr Menšík 	                         			     Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel společnosti	                                          	       ředitel společnosti