Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o., IČ 28235053, se sídlem Praha 4 – Háje, 149 00, Štichova 645/34, jednající jednatelem Ing. arch. Jaroslavem Slavíčkem

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 10.6.2022 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 101/21/OMIBNH

na výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce dvou stávajících podlaží a nástavba jednoho podlaží zdravotního střediska ve Kbelích“ ze dne 9.2.2021

- Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2021 smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce dvou stávajících podlaží a nástavba jednoho podlaží zdravotního střediska ve Kbelích“.

- Smluvní strany konstatují, že v čl. II. odst. 2 výše uvedené smlouvy bylo konstatováno zahájení stavby (prosinec 2020) a dokončení stavby (srpen 2021), když fakticky došlo k opakovanému posouvání doby dokončení stavby s tím, že stavba by měla být dokončena v průběhu roku 2022. Posunutí termínu pro dokončení bylo dáno i tím, že objednatel požadoval některé změny v projektové dokumentaci, resp. některé další vícepráce a fakticky tak těmito požadavky prodloužil předmětnou stavbu, tj. i s ohledem na tyto skutečnosti nelze aplikovat na předmětné vícepráce ve věci autorského dozoru ustanovení čl. III. odst. 2 předmětné smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, na základě výše uvedených skutečností, tj. skutečností, že stavba je realizována výrazně déle, než bylo uvedeno ve výše uvedené smlouvě, resp. než bylo předpokládáno objednatelem a i zhotovitelem a že v průběhu stavby došlo i k provádění změn v projektové dokumentaci, že za prodloužení doby, po kterou zhotovitel vykonává autorský dozor, mu bude navýšena jeho odměna, když při tomto navýšení je vycházeno z ceny o dílo, uvedené v čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy, kdy za výkon autorského dozoru za dobu 9 měsíců byla sjednána částka 210.000 Kč + DPH.

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 9.2.2021:

- v čl. II. odst. 2 se formulace: „dokončení stavby (vydání příslušných kolaudačních souhlasů): srpen 2021“

nahrazuje formulací: „dokončení stavby (vydání příslušných kolaudačních souhlasů): léto 2022 s tím, že zhotovitel je povinen za sjednanou odměnu vykonávat předmětnou činnost až do vydání všech příslušných kolaudačních souhlasů, týkajících se stavby“.

- v čl. III. odst. 1 se formulace: „Cena za výkon AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako paušální, a to ve výši 210.000 Kč (slovy Dvě stě deset tisíc korun českých) + příslušná sazba DPH (ke dni uzavření této smlouvy 21%, tj. DPH činí 44.100 Kč) a celková částka včetně DPH činí 254.100 Kč (slovy Dvě stě padesát čtyři tisíce jedno sto korun českých).“

nahrazuje formulací: „Cena za výkon AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako paušální, a to ve výši 480.000 Kč (slovy Čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) + příslušná sazba DPH (ke dni uzavření této smlouvy 21%, tj. DPH činí 100.800 Kč) a celková částka včetně DPH činí 580.800 Kč (slovy Pět set osmdesát tisíc osm set korun českých).

- Do článku III bod 3. se vkládá věta: částka 270 000 bez daně + příslušná sazba DPH bude vyúčtována den po dni podpisu dodatku.

- Poslední bod zůstává beze změny tj. poslední splátka 70 000 bez daně + příslušná sazba DPH bude vyúčtována zhotovitelem (pokud bude řádně plnit veškeré své povinnosti) po předání a převzetí stavby, která bude bez jakýchkoliv vad či nedodělků.

- V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nezměněna.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto dodatku č. 1.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 podepsané vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvní stranami a účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 29.6.2022			V Praze dne 29.6.2022

_____________________________		___________________________________

Městská část Praha 19			ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta			Ing. arch. Jaroslav Slavíček, jednatel

objednatel					zhotovitel