Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Praha 9 – Kbely, 197 04, Semilská 43/1, zastoupena starostou Pavlem Žďárským

dále také jako „objednatel“ na straně jedné

a

ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o., IČ 28235053, se sídlem Praha 4 – Háje, 149 00, Štichova 645/34, jednající jednatelem Ing. arch. Jaroslavem Slavíčkem, číslo účtu XXXXXXXXXX, vedený u Komerční banka a.s.

dále také jako „zhotovitel“ nebo „autorský dozor“ na straně druhé

společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavební akci s názvem „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

dále jen „smlouva“

I.

Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajištění splnění povinnosti objednatele jako stavebníka vyplývající z ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tedy zajištění výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) nad souladem prováděné stavby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy, s ověřenou projektovou dokumentací týkající se této stavby, zpracovanou zhotovitelem dne 12.12.2018 pod č. P19 7720/2020.

- Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro objednatele vykonávat funkci AD při provádění stavby s názvem „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“ (dále jen „stavba“), když tato stavba bude provedena na stavbě č. p. 764, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha, a to v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací.

- Provedením autorského dozoru se rozumí výkon činností předpokládaných obecně závaznými předpisy a vyžadovanými objektivní stavebně technickou situací při realizaci stavby, zejména, nikoliv však výlučně, činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy s názvem „Rozsah autorského dozoru“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel bude při výkonu činností dle této smlouvy jednat vždy v zájmu objednatele jako stavebníka.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli po řádném provedení sjednaného rozsahu díla uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou cenu.

Pověřeným zástupcem objednatele pro kontrolu výkonu AD dle této smlouvy je TDS pro předmětnou stavbu, Miloslav Vančát, e-mail: XXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXX

- Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen řádně zajistit výkon AD dle této smlouvy od zahájení realizace stavby, tj. ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace stavby, a bude dokončen řádným ukončením stavby, tj. vydáním příslušných kolaudační rozhodnutí ke stavbě.

- O termínu zahájení realizace stavby dle čl. 2. odst. 1. bude objednatel informovat zhotovitele písemně (i e-mailem) nejpozději 5 pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu:

- zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli stavby): prosinec 2020,

- dokončení stavby (vydání příslušných kolaudačních souhlasů): srpen 2021,

když tyto termíny, resp. jejich případné prodloužení, nemají vliv na rozsah činnosti a odměnu zhotovitele dle této smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru.

- Místo plnění je budova č. p. 764, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha.

III.

Cena za dílo

- Cena za výkon AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako paušální, a to ve výši 210.000 Kč (slovy Dvě stě deset tisíc korun českých) + příslušná sazba DPH (ke dni uzavření této smlouvy 21%, tj. DPH činí 44.100 Kč) a celková částka včetně DPH činí 254.100 Kč (slovy Dvě stě padesát čtyři tisíce jedno sto korun českých).

- Cena za výkon AD je sjednána jako paušální bez ohledu na dobu realizace stavby a případné vícepráce či méněpráce a jsou v ní zahrnuty všechny poplatky a veškeré další náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím zhotovitel vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy.

- Cena za výkon AD při realizaci stavby je stanovena jako nejvyšší přípustná a bude fakturována takto:

- částka 70.000 Kč + příslušná sazba DPH bude vyúčtována zhotovitelem (pokud bude plnit veškeré své povinnosti) ke dni 31.3.2021, jako první záloha na celkovou cenu za dílo

- částka 70.000 Kč + příslušná sazba DPH bude vyúčtována zhotovitelem (pokud bude plnit veškeré své povinnosti) ke dni 31.6.2021, jako druhá záloha na celkovou cenu za dílo

- částka 70.000 Kč + příslušná sazba DPH bude vyúčtována zhotovitelem (pokud bude plnit veškeré své povinnosti)  po předání a převzetí stavby, která bude bez jakýchkoliv vad či nedodělků.

- Cena za výkon AD bude hrazena způsobem uvedeným v této smlouvě bezhotovostní platbou na účet zhotovitele uvedený v preambuli této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné fakturované částky z bankovního účtu objednatele.

- Účetní doklad (faktura) musí obsahovat právními předpisy stanovené náležitosti.

- Splatnost faktur se sjednává na 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

- V případě, že účetní doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn účetní doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový účetní doklad opravit, event. vystavit nový účetní doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného účetního dokladu objednateli.

- Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. Objednatel je oprávněn jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě této smlouvy, jednostranně započíst.

IV.

- Smluvní strany se dohodly, že další práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu způsobenou výkonem AD nebo opomenutím tohoto výkonu v plné výši.

- Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje písemně objednatele bezodkladně upozornit na jakoukoliv skutečnost, kterou při výkonu autorského dozoru na předmětné stavbě zjistil, která by mohla ohrozit realizaci předmětné stavby, resp. která by mohla vést k tomu, že dílo nebude provedeno řádně v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací.

- Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 podepsané vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

- Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

- Tato smlouva o dílo byla schválena Usnesením č. 914/17/OMIBNH na 59. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 10.11.2020

V Praze dne _______________________	V Praze dne _______________________

__________________________________	__________________________________

Městská část Praha 19			ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta 			Ing. arch. Jaroslav Slavíček, jednatel

Příloha č. 1 – „Rozsah autorského dozoru“