DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.12.2021 a dodatku č. 3 ze dne 5.4.2022 na akci pod názvem

„Rekonstrukce budovy společenského sálu města Světlá nad Sázavou"

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail:.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail:

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Pkbau s.r.o.

se sídlem:			Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: 			jednatelem Ing. Ondřejem Práškem

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: 			777 728 275

IČ:				087 57 127

DIČ: 				CZ08757127

bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.

číslo účtu: 			123-1004810267/0100

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.12.2021 a dodatku č. 3 ze dne 5.4.2022:

2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Předmět díla je nově popsán ve změnovém listu č. 009 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Méněpráce, změny díla celkem:  - 175 372,66 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 334 236,66 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

V čl. 4.1 se věta:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:  10.564.060,77 Kč

slovy:  desetmilionůpětsetšedesátčtyřitisícšedesát koruny české sedmdesátsedm haléřů

DPH:   2.218.452,76 Kč

Cena díla vč. DPH celkem:   12.782.513,53 Kč

Ruší a nahrazuje textem:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:  10.722.924,77 Kč

slovy: desetmilionůsedmsetdvacetdvatisícdevětsetdvacetčtyři  koruny české sedmdesásedm haléřů

DPH:   2.251.814,20 Kč

Cena díla vč. DPH celkem:   12.974.738,97 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.12.2021 a dodatku č. 3 ze dne 5.4.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2.	Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 009 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5.	Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 22.6.2022, usnesením č. R/277/2022.

Ve Světlé nad Sázavou dne 28.6.2022

Za objednatele: 						za zhotovitele:

……………………………………………..					………………………………………………..

Ing. František Aubrecht						Ing. Ondřej Prášek

starosta města							jednatel PKbau s.r.o.