# DODATE KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 18.3.2021

který dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník uzavřeli:

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Sídlem: Loučka 128, Újezd u Valašských Klobouk 763 25

zastoupená:  ředitelem  Ing. Daliborem Manišem, MPA

IČO : 70850895; DIČ : CZ 70850895

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Michal Oliva

Jamy 968, 766 01, Valašské Klobouky

IČO: 01314815

Účet vedený u České spořitelny č.:  3176657173/0800

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

Stávající uzavřená smlouva se rozšířila

- v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY následujícím způsobem:

- Zhotovitel zapracuje nové požadavky vznesené objednavatelem do Dokumentace pro provedení stavby (DPS), jež vyplynuly z jednání s jeho zřizovatelem, Zlínským krajem. Tyto požadavky byly zaslány e-mailovou korespondencí.

- Zhotovitel zajistí úpravu položkového rozpočtu stavby podle ceníku RTS r.2022.

- v článku II. DOBA PROVEDENÍ DÍLA následně:

  - do 6. 6. 2022 úprava dokumentace a položkového rozpočtu

  - do 30. 8. 2022 zajištění všech úkonů k vydání povolení stavby

- v článku  III. CENA DÍLA dle ustanovení bodů 4 a 5 následujícím způsobem:

- za změny uvedené v bodě 1. Dodatku náleží zhotoviteli odměna ve výši 9 000 Kč (devěttisíckorunčeských), kterou se objednavatel zavazuje uhradit dle podmínek stanovených smlouvou. Zhotovitel není plátce DPH a výše uvedená částka je konečná.

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti nebo se použijí v přiměřeném rozsahu k výše definovaným změnám.

Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Loučce, dne 1.6.2022

za objednatele: Ing. Dalibor Maniš, MPA		za zhotovitele: Michal Oliva

…………………………………	……………………………………