# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.

Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví

Antonína Čermáka 2a

160 68 Praha 6

IČ: 48135097

DIČ: CZ48135097

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Luděk Churáček, ředitel ekonomického odboru

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. XXXXXXX

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jaroslav Pánek, vedoucí oddělení technických služeb

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

Obchodní firma: 		KAZIKO a.s.

Adresa: 					Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha - Hloubětín

IČ: 				266 93 054

DIČ: 				CZ26693054

Vedená u 	Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 7631

Osoba jednající za zhotovitele :		Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Jitka Salačová, člen představenstva

Bankovní spojení: 				Raiffeisenbank a.s., č.ú. XXXXXXX

Kontaktní osoba ve věcech technických:	Vladimír Živný, výrobní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

## Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, v rozsahu  a za dodržení podmínek daných zadávací dokumentací veřejné zakázky „Zateplení objektu Úřadu průmyslového vlastnictví, ZMR-108“ ze dne 21. 3. 2017, která je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, provést na svůj náklad a své nebezpečí v níže uvedeném termínu dílo „Zateplení objektu Úřadu průmyslového vlastnictví“ (dále také dílo nebo stavba). Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh byla zhotoviteli zpřístupněna v rámci odeslané výzvy k podání nabídek dne 21. 3. 2017, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za provedené dílo cenu podle podmínek této smlouvy.

- Součástí díla jsou dále:

- veškeré práce (včetně organizačních), konstrukce a materiály nezbytné k řádnému provedení díla,

- ostraha stavby a staveniště,

- stavební deník, řádně vedený a po kolaudaci objednateli předaný

- doklady o zkouškách vlastností stavby, revizní zprávy, doklady o nakládání s odpady a atesty,

- vyklizení a úklid staveniště a okolí.

###### II.

###### Doba a místo plnění

## Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujícím termínu.

### Termín zahájení prací:

### od 9. 5. 2017.

### Termín dokončení prací (včetně vyklizení a uklizení staveniště):

### do 30. 11. 2017.

- Místem provedení díla je sídlo Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68, Praha 6 – Bubeneč.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí:

st.č. 1538/2 (3197 m2), 1538/3 (565m2), 1538/6 (607m2) - zastavěná plocha a nádvoří

p.č. 1538/4 (404m2), 1537/18 (37m2) - zahrada

p.č. 1537/19 (66m2) – zahrada

III.

Cena za dílo

- Cena díla v rozsahu dle této smlouvy, která je podrobně rozčleněna v příloze č. 1 smlouvy, činí:

| Cena | bez DPH | DPH | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 969 266,26 | 1 253 545,91 | 7 222 812,17 |

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady potřebné k realizaci předmětu této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

- Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

- po protokolárním předání a převzetí celého díla, po odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu bude vystavena faktura ve dvou vyhotoveních (faktura bude obsahovat celkovou cenu za dílo, v průběhu provádění díla nebude prováděna žádná dílčí fakturace)

- splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení do sídla objednatele

- objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení faktury a čísla IČ a DIČ

- název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů

- název a číslo smlouvy

- předmět plnění

- cena provedených prací

- DPH v plné výši

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- účtovaná částka

- den vystavení a splatnosti faktury

- v příloze výkaz nebo soupis provedených prací.

- Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

      - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně, ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla, prosté všech závazků třetích osob. Objednatel předá staveniště, jehož součástí je plocha v areálu sídla objednatele pro uložení materiálu pro stavbu o rozloze 87m2, do 9. 5. 2017.

      - Objednatel předá zhotoviteli nejpozději k datu předání staveniště veškeré doklady nutné k realizaci stavby, tj. veškerá povolení, rozhodnutí, potřebná vyjádření orgánů státní správy, správců sítí, zákresy inženýrských sítí a veškeré smlouvy potřebné k realizaci díla, pokud již nebyly zhotoviteli předány spolu s přílohou č. 2 k této smlouvě. Dále poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména při zajišťování vstupů do příslušných prostor.

      - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bezúplatně uzamykatelný prostor pro uložení ručního nářadí. Body pro napojení na energie (voda a el. energie), jejíž spotřeba bude zhotovitelem měřena. Vyúčtování spotřebovaných energií bude provedeno mezi objednatelem a zhotovitelem stavby před vystavením faktury zhotovitelem (po protokolárním předání a převzetí celého díla, po odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu), na základě samostatné faktury, kterou vystaví objednatel zhotoviteli.

      - Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, s potřebnou péčí, v ujednaném čase a v požadované kvalitě. Veškeré materiály ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

      - Zhotovitel zajistí vlastní zařízení staveniště včetně zajištění záboru veřejného prostranství v potřebném rozsahu dle projektové dokumentace a technologie využívané při stavbě.

      - Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a bude minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.

- Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. zejména nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. V případě naplnění podmínek pro přítomnost koordinátora BOZP na staveništi, zajistí zhotovitel přítomnost koordinátora BOZP na vlastní náklady.

- Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu smlouvy dodržovat vnitřní pokyny a směrnice platné v budovách zadavatele. Zejména jsou to následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: Manuál pro dodavatele (příloha č. 3), Celková bezpečnostní politika (příloha č. 4), Provozní řád budov užívaných Úřadem průmyslového vlastnictví (příloha č. 5).

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provádět vlastním vybavením, materiálem, nářadím a náčiním. Nebezpečí škody na věcech k provedení díla nese zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat kontaktní osobu objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými s alespoň pětidenním předstihem. V případě, že by zhotovitel objednatele ke kontrole nevyzval, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel ke kontrole nedostaví, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud by objednatel v takovém případě požadoval dodatečné odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ale na náklady objednatele. Pokud by se ale zjistilo, že práce nebyly provedeny řádně, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit účast na kontrolních dnech stavby. Ke svolání kontrolního dne stavby je oprávněn jak zhotovitel, tak objednatel. Termín kontrolního dne si objednatel a zhotovitel navzájem odsouhlasí.

- Zhotovitel nemůže nástěnné venkovní jednotky klimatizace demontovat ani odpojovat bez součinnosti se servisní firmou objednatele. V opačném případě za škodu odpovídá zhotovitel.

- Zhotovitel zajistí, že veškeré prvky na současných fasádách budou demontovány a opětovně osazeny po zateplení a finální úpravě.

- Zhotovitel je povinen dodržovat aplikační a technologické postupy výrobců. Především je nezbytné zajistit provádění prací jen za teploty min. 5°C (po celých 24 hodin) a max. 28°C ve stínu (po celých 24 hodin). Na EPS-G nesmí dopadat přímé slunce, při skladování i aplikaci). Při realizaci povrchových úprav platí totéž.

- Zhotovitel, jakožto osoba odborně zdatná a autorizovaná, je povinen vynaložit veškerou odbornou péči při obhlídce budov, které jsou předmětem projektové dokumentace. Zhotovitel je před převzetím staveniště povinen provést výrobní přípravu. V rámci této se zaváže ke kontrole dokumentace. Následně pak provede před zahájením prací verifikaci ploch v dokumentaci RDS VV1-6 vlastním zaměřením jednotlivých výměr fasád budov a zapíše naměřený stav do odsouhlaseného zápisu a stavebního deníku. V dalším zápisu prohlásí a objednateli se písemně zaváže, že je mu, jakožto odborníkovi, dokumentace zcela zřejmá, a že dokáže dílo realizovat beze změn a dodatečných požadavků, s patřičnou odbornou péčí.

- Zhotovitel je povinen strpět přítomnost dodavatele, který bude realizovat výměnu kamerového systému v době realizování zateplení a to na vlastním lešení. K tomuto bude dohodnuto upřesnění a rozsah, včetně zpracování BOZP a PO.

- Zhotovitel je povinen zachovat nepřetržitý přístup ke dveřím místnosti VN rozvaděče a přístup k HUP a vratům garáží v ulici Ve Struhách. Zhotovitel bude postupovat postupně tak, aby kapacita parkovacích stání objednatele na dvoře a v ulici Ve Struhách byla snížena jeho činností co možná nejméně a na co nejkratší dobu.

- Zhotovitel se zavazuje ke spoluúčasti na kolaudačním řízení, ke kterému bude písemně vyzván objednatelem.

- Nebezpečí škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

VI.

Řízení stavby, stavební deník

- Za zhotovitele bude stavbu řídit a odpovídat za její realizaci v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy oprávněný stavbyvedoucí Martin Štěpán, tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX.

- Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu, dále pak zápisy o výsledku kontrolních dnů zajišťovaných stavebním a autorským dozorem. Stavební deník bude uložen po celou dobu výstavby, a to i po pracovní době zhotovitele, na recepci sídla objednatele a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

- Smluvní strany jsou povinny sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění povinností vyplývajících z této smlouvy mít řádně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout jakoukoli činností zhotovitele při plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, a to minimálně v pojistném limitu 50.000.000,- Kč za jednotlivou škodní událost. Pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát, prokazující existenci pojistné smlouvy č. 0022731105 u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy.

##### VII.

##### Předání a převzetí díla

- Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude provedeno řádným a včasným dokončením a předáním na základě písemného protokolu odsouhlaseného a podepsaného kontaktními osobami zhotovitele a objednatele. Součástí přejímky díla je předání jeho částí dle čl. I. odst. 2, bodů c), d), e).

- Zhotovitel je povinen při předání díla předložit uzavřený a oboustranně odsouhlasený stavební deník a předávací protokol stavby.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit staveniště do 30. 11. 2017 a do dvou dnů od odstranění případných vad a nedodělků, pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení.

5. 	Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu pouze v případě, že na něm nebudou v době předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky. Zjištěné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny k jejich odstranění.

VIII.

Záruka za dílo

            - Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku na předmět díla v délce 60 měsíců ode dne ukončení převzetí díla podle této smlouvy.

            - Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve reklamací písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstraňování vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího uplatnění, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

###### IX.

###### Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

- Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- Za nedodržení termínu zahájení díla ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení se zahájením prací na odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Za nedodržení ustanovení čl. VI, odst. 2 (o dostupnosti stavebního deníku) 5.000,- Kč za každý případ.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu:

- Za prodlení s placením faktury dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených pro dílo zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

- Za škody, prokazatelně způsobené pracovníky zhotovitele (subdodavatele) při provádění díla, zodpovídá zhotovitel.

###### X.

###### Ostatní podmínky smlouvy

      - Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,

- upozorňovat na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

      - Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, která mu byla zpřístupněna před podáním nabídky na veřejnou zakázku č. ZMR-108 a která je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2 této smlouvy, a že je schopen dílo v uvedeném rozsahu provést.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

  - prodlení zhotovitele delší než 10 dnů od dohodnutého termínu zahájení nebo provedení díla,

  - zhotovitel ohlásí úpadek nebo mu úpadek hrozí a je zahájeno insolvenční řízení.

- Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

- Plnil-li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

- Objednatel i zhotovitel může odstoupit od smlouvy, nastane - li vyšší moc, tj. dojde-li k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 10 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé straně.

XII.

###### Ochrana informací a obchodního tajemství

1. 	Smluvní strany se zavazují, že při realizaci této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a takové informace a skutečnosti, které některá ze smluvních stran jako chráněné označila (dále jen „chráněné informace“). Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za chráněné implicitně všechny informace, které by mohly ohrozit bezpečnost informačního systému jedné ze smluvních stran nebo informace, které patří do obchodního tajemství jedné ze smluvních stran, tj. například technické informace o provozovaných informačních a komunikačních technologiích, seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznamy zástupců stran, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, personální politika, odměňování zaměstnanců a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

2. 	Strana, které byly poskytnuty chráněné informace, vyvine pro zachování jejich tajnosti stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní chráněné informace. Pořizovat kopie nebo záložní kopie chráněných informací druhé strany je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany se obě strany zavazují nepředat chráněné informace třetím osobám.

3. 	Smluvní strany se zavazují:

  - zachovávat v tajnosti veškeré chráněné informace týkající se druhé smluvní strany,

  - používat chráněné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou,

  - neodtajňovat obsah jednání nebo chráněné informace třetím osobám s výjimkou vlastních zaměstnanců a subdodavatelů, je-li to nezbytné pro účely plnění díla. Všichni výše označení zaměstnanci a subdodavatelé musí být před odtajněním chráněných informací upozorněni na závazky ochrany chráněných informací obsažených v této smlouvě a musí se písemně zavázat, že se budou řídit ustanovením odst. 4 tohoto článku,

  - po obdržení písemné žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny kopie chráněných informací, které se druhé smluvní strany týkají, nebo tyto kopie na žádost druhé smluvní strany zničit a písemně potvrdit druhé smluvní straně jejich zničení.

4. 	Tato smlouva nevylučuje poskytnutí chráněných informací v případě, že tyto informace bude potřeba poskytnout na základě ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, na základě žádosti soudu nebo správního orgánu, a to za podmínky, že žádné poskytnutí chráněných informací nebude uskutečněno bez předchozí konzultace s druhou smluvní stranou.

###### XIII.

###### Zvláštní ujednání

- Práva povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

- Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

- V případě soudního sporu bude tento spor řešit příslušný obecný soud objednatele.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran.

- Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

- Zánikem smlouvy nezaniká právo na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

- Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní.

- Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Úřad průmyslového vlastnictví v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bez odkladu po obdržení podepsané smlouvy oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vydání platného stavebního povolení.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. Položkový rozpočet zhotovitele (výkaz výměr) z nabídky ze dne 11. 4. 2017

3. Manuál pro dodavatele

4. Celková bezpečnostní politika

5. Provozní řád budov užívaných Úřadem průmyslového vlastnictví

Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace „Zateplení objektu Úřadu průmyslového vlastnictví“ ze dne 21. 3. 2017 (včetně všech jejích příloh), obdržel zhotovitel dne 21. 3. 2017.

V Praze dne ……………….

#### Objednatel:                                                         	Zhotovitel:

…………………………….. 				………………………………….

Ing. Luděk Churáček				 	KAZIKO a.s.

ředitel ekonomického odboru				Jitka Salačová, člen představenstva