# Dodatek č. 1  k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021

Článek I.

Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          XXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové

správy

XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

Příkazník :

Saffron Universe s.r.o.

Se sídlem :                  Heinemannova 2695, 160 00  Praha 6

IČO:  03595269         DIČ : CZ03595269

zastoupený :              XXXXXXXXXXXXX - jednatelem

bankovní spojení :     Moneta Bank, a.s.

číslo účtu :                 216824228/0600

tel: XXXXXXXXX         e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Alšova 1743, 356 01 Sokolov

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy

Článek II.

# Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku VI.  odst. 1 příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021  (dále jen „smlouva“) na :

„Zabezpečení výkonu činnosti TDS při přípravě a realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“

„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“

Článek III.

1)    Doba plnění  a ukončení smlouvy  (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy  )  :

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z  důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli.  Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne podpisu smlouvy …....….  do 30.6.2022

Znění článku dle dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy

………………………………………………………………………………………... do 31.12.2022

Článek IV.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021 zůstávají  beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne 27. 6. 2022			 V Praze dne: 20. 6. 2022

………………………………………………………                                                  …………………………………………….

Za příkazce 							     Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           XXXXXXXXXX - jednatel

ředitel