Smlouva o dílo č. 12/2022  Koška

Koška Václav

se sídlem Sinkulova 33, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00

IČO:131 00 173, DIČ:  CZ 480619188

č.ú.  0075345329 /0800  Česká spořitelna

zastoupený: panem Václavem Koškou

dále jen „ zhotovitel“

a

Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

se sídlem Odolena Voda, U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda

IČO: 61389480,  DIČ: CZ61389480

zastoupené: Mgr. Miroslavem Maršounem

dále jen „ objednavatel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení maleb a nátěrů  na objektu Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda na adrese: U Letiště 370, Odolen Voda  250 70  (dle cenové nabídky ze dne 25-05 2022 ,22-05 2022 26-05 2022, které jsou nedílnou součástí smlouvy)

# II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 227.696,-Kč + DPH 21% 47.816,16 Kč, cena celkem 275 512,16 Kč. Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury do 14. dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200,- Kč za každý den prodlení.

# III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno od 24.6- do 6.7. 2022, výmalby DM 1.NP  B  kompletní, výmalby kuchyně + zázemí a chodby  a opravy sprchových koutů na DM, patra A3,A1.

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně protokolem. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

# IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 12 měsíců pro natěračské práce od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

# V. Prohlášení stran

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží zhotovitel, jedno objednavatel.

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly

a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 22.6.2022

zhotovitel:                                                                         objednavatel:

Koška Václav                                                                    Mgr. Miroslav Maršoun