**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6722060820 uzavřené dne 11. 8. 2020** dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ)

**Smluvní strany**

**Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace** Sídlo: *Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě*

Zastoupená *ředitelkou paní XXXX*

Bankovní spojení: *XXXX*

Č. účtu: *XXXX*

IČO: *00842001* DIČ: *CZ00842001*

Tel: *+XXXX*

Fax: *+XXXX*

E-mail: *XXXX*

ID datové schránky: *XXXX*

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

*XXXX, e-mail: XXXX, tel.: + XXXX*

(dále jen „**Objednatel**“)

a

***STAPRO s. r. o.***

Sídlo: *Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice*

Zastoupená: *XXXX*

Zapsaná v OR vedeném *Krajským soudem v Hradci Králové,* oddíl *C*, vložka *148*

Bankovní spojení: *XXXX*

Č. účtu: *XXXX*

IČO: *13583531*

DIČ: C*Z13583531,*

*DIČ DPH CZ699004728*

Tel: *+ XXXX*

Fax: *+ XXXX*

E-mail: *XXXX*

ID datové schránky: *XXXX*

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

*XXXX* , *XXXX* , *XXXX*

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

**1. Preambule, předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek dne *13.11.2019* (dále jen „**Zadávací řízen**í“);
2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.
3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna Smlouvy

1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku.
2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy.

4 Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
	2. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
	3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel

V Pardubicích 29.06.2022

*XXXX*

29.06.2022

*XXXX*

V Novém Městě na Moravě

*XXXX*

*XXXX*

*XXXX*

*XXXX*

*XXXX*

Příloha č. 1: změnový list

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo pož. | Požadavek na změnu | Autor požadavku | Oblast požadavku | Popis požadavku/změny | Zdůvodnění změny | financováníprojektu | Částka méněpací / víceprací (bez DPH) | Časový dopad | Termín dodání | Způsob předání | Vliv SoD NIS | Komenář | Typ změny dle ZzVZ | Hodnota změny pro účely zzVZ | Oznámení změny do VVZ/TED |
| 6 | Změna integrace produktu Medix JOJ - integrace nebude ralizována | KVy | NIS, oblastOperačního managementu | Nebude realizována Integrace Medix JOJ s NIS. Stejně jako u ostatních nemocnic Kraje Vysočina je Operační management součástí funkcionalit nově dodávaného NIS FONS Enterprise (FE). Jak vyplynulo z úvodní analýzy stávájící provozovaný systém Medix JOJ, zajišťující operační management bude provozován pouze pro funkcionality centrální sterilizace, z následných analýz bylo zjištěno, že ani napojení této části není vhodné. V rámci dodávky tedy není možné dodat požadovanou integraci Medix dle přílohy č. 3 ZD v v rozsahu požadovaném kap. 4 4. Požadavky na integraci systémů a migraci dat a dodávka nebude ralizována. | Oblast funkcionalit Centrálních Operačních Sálů MEDIX JOJ bude nahrazena funkcionalitou KIS FE Operační management, která je součástí dodávky NIS.Požadovaná integrace této části není vhodná z několika důvodů. Rozvoj této funkcionality v MEDIX včetně podpory je ukončen. Naopak probíhá rozvoj těchto funkcí v KIS FE - jde o standard Nemocnic Kraje Vysočina. Případné dělení dat mezi Medix a FE vytváří pro uživatele situace s nedostatečnou dostupností určitých dat v obou systémech. V neposlední řadě by bylo třeba financovat integrace v obou systémech, což je vzhledem k výše uvedenému nehospodárné.Oblast funkcionalit Centrální Sterilizace MEDIX JOJ bude ponechána a v případě pozdějšího upgradu na produkt FONS Medix je připravena integrace v podobě zasílání žádanek na sterilizaci z NIS.Konkrétně integrace MEDIX JOJ však není možná, protože tento produkt je provozován pouze v NemNMnM a jeho podpora končí. Mimo projekt Nový NIS NemNMnM je připravována migrace -a produkT FONC Mbdlv kde ie -.•ía-ací podporová-A | bude kalkulová-ov soulaDu s SoD v rámci i-Tegrač-ích | 0,00 Kč | 2. eTapa | Dle SoD | Dle SoD a ZD | A |  | § 222/6 | 0,00 Kč | A |