2G geolog s.r.o

Čs. armády 1181

562 01 Ústí nad Orlicí

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 24345 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 27529517			DIČ: CZ27529517

Tel.: xxxxxxxxxxx		E-mail: xxxxxxxxxxxxx

V Ústí nad Orlicí 24.6. 2022

Věc: Objednávka č. 2022-32-a na provedení geotechnického průzkumu trasy plánované cyklostezky Perná – Brandýs nad Orlicí

V rámci přípravy stavby „Cyklostezka Perná-Brandýs nad Orlicí“ u Vás objednáváme provedení geotechnického průzkumu trasy plánované cyklostezky Perná – Brandýs nad Orlicí, v rozsahu dle situace B3 obsahující zákresy sond v reakci na stanovisko SŽ.

Předmětem zakázky je na základě předložené aktualizované nabídky ze dne 15.6.2022 provedení geotechnického průzkumu v trase plánované cyklostezky Perná – Brandýs nad Orlice upřesněné na základě předané vyhledávací studie zpracované projekční kanceláří TRANSCONSULT s.r.o. (sledujeme variantu „A“) s umístěním sond podle situačního výkresu B3, zohledňujícího stanovisko SŽ.

Geotechnický průzkum bude proveden v rozsahu a četnosti dle předložené aktualizované nabídky z 15.6.2022, která je přílohou této objednávky.

Výstupem budou zprávy a výkresy, které budou sloužit jako podklad projektantovi pro zpracovávání dalších stupňů PD.

Termín dokončení: 31. 8. 2022.

Cena 138 100,00 Kč bez DPH (zhotovitel je plátce DPH).

V případě změny/odchylky od plánované trasy (vyvolané např. podnětem dotčených subjektů) Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat.

Vzhledem k povinnosti zveřejnění (v registru smluv) vás prosíme o potvrzení této objednávky a vrácení jednoho výtisku na naši adresu. Zveřejnění zajistíme.

Fakturační údaje jsou uvedeny v patě objednávky.

S pozdravem

Petr Hájek, předseda svazku obcí

Region Orlicko-Třebovsko

Poznámka 1: k odborným konzultacím je pověřen Ing. Jiří Shejbal, vedoucí projektant, Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, mob. xxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxx

Poznámka 2: pozemková agenda je v kompetenci firmy Hudeček s.r.o., Husova ul. 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, Jiří Hudeček, mob. xxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxx

Přílohy: situační výkres B3, nabídka z 15.6.2022, Stanovisko SŽ z 20.04.2022.

Vyřizuje: 	Švercl, manažer ROT, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

Neumeister, manažer cyklostezek, mob. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx