Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby

č. VZ 119/2016

uzavřené dne 26. 9. 2016  mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ:  00843954

DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava

Číslo účtu: 10006-36537811/0710

Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)    Ing. Miloslav Bárek

Sídlo:  Olomouc, Kašparova 27, PSČ 779 00

IČ:  15478106

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupena:  Ing. Miroslavem  Bárkem

jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule

1. Smlouva uzavřená na základě VZ č. 119/2016 pod názvem „Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby – PL Šternberk – rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace“ byla uzavřena na dobu určitou do 04/2017.

Termín realizace díla se posouvá na dobu do vydání kolaudačního rozhodnutí a to v termínu, který byl dán dodatkem č. 1 k předmětné smlouvě o dílo na stavební práce na akci PL Šternberk – rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace.

IV. Doba trvání

Bod 1 článku IV. smlouvy ve znění:

- Smlouva se uzavírá na dobu do vydání kolaudačního rozhodnutí za účelem užívání stavby a do odstranění vad a nedodělků díla způsobených stavební firmou, nejdéle však do 04/2017.

Se nahrazuje následujícím:

- Smlouva se uzavírá na dobu do vydání kolaudačního rozhodnutí za účelem užívání stavby a do odstranění vad a nedodělků díla způsobených stavební firmou, nejdéle však do 05/2017.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. VZ 119/2016 uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 119/2016 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.

3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 119/2016 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 119/2016  je uzavřen po vzájemném projednání.

Ve Šternberku, dne 28. 4. 2017			V Olomouci, dne28. 4. 2017

Za objednatele:                                                        Za poskytovatele:

…………………………………                        	…………………………………

MUDr. Hana Kučerová				Ing. Miloslav Bárek

ředitelka                                 				Kašparova 27

Psychiatrické léčebny Šternberk                           	Olomouc