| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: .6.2022 |  |  |  |  |
| Název akce: Rekonstrukce ul. Karla Čapka v Jablonci nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 10.6.2022 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: SO 101_Rekonstrukce komunikace - V závislosti na zátěžových zkouškách byla změněna skladba vrstev komunikace pol. 1 – 5* - Palisáda pol. č. 6 - Zábradlí pol. č. 7 - Mikroštěrbinové žlaby pol. č. 8 - Vodorovné dopravní značení barvou pol. č. 9 - Pol. 10 – 16 jsou neuskutečněné specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce). Zároveň celkový nárust související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 1. Zhotovitel:; STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Čestmír Krous. Datum:. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 101_Rekonstrukce komunikace Po zátěžových zkouškách byla projektantem změněna skladba, dle KD č. 7, viz příloha. Počet připojených listů specifikací: 1; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: -418 149,05 Kč; Cena víceprací bez DPH: 278 650,29 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. -139 498,76 Kč; Bez vlivu na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |

*Položky ze ZBV očíslované od 1 do 16