Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem a licenční smlouvě č. 200761

I.

- Objednatel:                    NÁRODNÍ MUZEUM

| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| --- | --- |
| Zastoupené: | Prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

2.   Zhotovitel: 		       3L studio s. r. o.

| Zapsaný v: | OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364 |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa |
| Zastoupený: | Ing. Martinem Šumou, jednatelem |
| IČO: | 25462644 |
| DIČ: | CZ25462644 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen ,,Zhotovitel“)

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 
a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 200761 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k prodloužení přípravných prací při realizaci expozice se obě smluvní strany dohodly 
na prodloužení doby plnění Díla do 31. 8. 2022.

II.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Národní muzeum Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Objednatel |  | 3L studio s.r.o. Ing. Martin Šuma, jednatel Zhotovitel |