Smlouva o dílo č. 9/2022/M

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o.

Osecká 315

751 31 Lipník nad Bečvou

IČ     44940343

DIČ  CZ44940343

Zastoupená: Mgr. Lukášem Rejzkem - ředitelem školy

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č.ú.  18536831/0100

Tel:   581 292 025

Email: zsosecka@zsosecka.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

sídlo:  Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Ing. Radko Černocký – předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

IČO:     25871226

DIČ:     CZ25871226

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka

2433.

Zástupce ve věcech smluvních:  Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s., ředitel a.s.

Zástupce ve věcech technických: Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

Bankovní spojení:  KB Přerov

Číslo účtu:               27-7324040297/0100

Telefon:                   581 773 752

Email:                       teplolipnik@teplolipnik.cz

( dále jen zhotovitel )

II.

Předmět smlouvy

- „Rekonstrukce vnitřního vodovodu – 2. etapa“ v budově školy (dále jen dílo) dle projektové dokumentace zpracované Josefem Kramplou, Veselíčko 246 a dle nabídky z veřejné soutěže ze dne 1.6.2022. Dílo obsahuje:

- bourací práce, zednické práce po instalaci vodovodního potrubí, obklady

- montáže vodovodního potrubí a potrubí požární vody

- propojení na stávající rozvody vody

- likvidace odpadu

- malby a nátěry

- výměna sanitárního zařízení

- Zhotovitel se zavazuje, že provede taková opatření, které neohrozí provoz školní kuchyně (provizorní příp. zcela nové napojení, které bude do budoucna nezávislé na odstavení školních prostor).

- Zhotovitel se zavazuje, že ve stanovených termínech a v požadované kvalitě provede pro objednatele dílo.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

III.

Realizace díla a termín realizace

      - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, provede zhotovitel soupis požadovaných změn a tento ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží ho objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel odsouhlasí předložený návrh zhotovitele, uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Prodloužení termínu předání díla lze požadovat až po případném navýšení ceny díla o více jak 20 % z dohodnuté ceny bez DPH.

      - Dojde-li při realizaci díla k nepředvídatelným změnám (vícepráce), provede zhotovitel společně s objednatelem soupis změn a tento ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží ho objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel ocenění změny odsouhlasí, uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

      - Termín zahájení realizace díla je od 1.7.2021 s dokončením max. do 23.8.2021.

IV.

Cena díla

            - Cena díla je stanovena dle specifikace, která je přílohou nedílnou součástí této smlouvy :

Cena díla:                          660 932,91   Kč

DPH 21%:                          138 795,91   Kč

Cena včetně DPH:           799 728,82   Kč

            - Objednatel se zavazuje k ceně díla zaplatit DPH ve výši dle platných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (předání díla) nebo ke dni přijetí platby a to k tomu dni, který nastane dříve.

            - Cena dodávky je ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. určena za práce specifikované ve smyslu této smlouvy.

            - Cena díla, stanovená podle této smlouvy je závazná a maximální. Bude-li později upravena, tak jen o objednatelem uznané a vzájemně předem projednané a odsouhlasené změny, a to zejména o:

- změnu kvality dodávek různících se od specifikace předané objednatelem,

- v případě požadovaných víceprací objednatelem je zhotovitel na vyžádání povinen doložit ceny materiálů nebo subdodávek a o požadované vícepráce objednatelem, které je zhotovitel na vyžádání povinen realizovat a doložit cenami materiálů nebo subdodávek potřebných k jejich realizaci,

- dohodne-li se v průběhu realizace díla, že některé práce nebude nutné provést dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací dodatkem ke smlouvě snížena cena díla.

V.

Fakturace

- Provedené práce budou fakturovány po předání a skončení všech jednotlivých etap sjednaných prací a to na základě dokladu o předání a převzetí části díla dle § 2605 s uvedením případných změn, ke kterým došlo v průběhu realizace díla a soupisem případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

- Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být Protokol o předání a převzetí díla. Doručení faktur se provede osobně proti podpisu o převzetí nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

- Splatnost vystavené faktury se stanovuje na 14 dní. Dnem zaplacení je den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.

VI.

Odpovědnost za vady, záruky

- Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaných prací v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedených prací, a to po dobu 60 měsíců, od předání díla bez vad a nedodělků mimo záruky za zařízení a materiál uvedené výrobcem či dodavatelem.

- Záruka na dílo zaniká:

-   jestliže objednatel bez předchozí písemné dohody provede nebo dá provést

úpravy či opravy na zhotoveném díle v záruční době bez vědomí zhotovitele,

-    uplynutím lhůty pro uplatnění reklamace.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Vyzvání se provede alespoň 3 dny předem zápisem do stavebního deníku.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

- Zhotovitel je povinen při realizaci dodržovat veškeré ČSN, i když jsou nezávazné, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy v návaznosti na stavební povolení. Pokud porušení těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel. Dílo musí být provedeno v prvotřídní jakosti a musí být funkční.

- Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály, které mají platnou certifikaci a současně, že nepoužije na stavbě žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na svoje náklady sjednat okamžitou nápravu, nebo po dohodě s objednatelem poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla.

- Objednatel, pokud to bude nutné pro realizaci díla, povolí bez úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede do původního stavu po dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

- Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při provádění díla a je povinen uhradit vzniklou škodu.

IX.

Předání díla

- Předáním díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání všech souvisejících dokladů. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předání a za neukončené. Dílo bude splňovat požadavky Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecních technických požadavcích na výstavbu.

- Zhotovitel je povinen písemně nebo jinak prokazatelně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není dle podmínek smlouvy ukončeno, nebo připraveno k odevzdání je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty),

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek a den prodlení.

X.

Prodlení, sankce, smluvní pokuty

- Za neplnění termínu dokončení díla dle článku IV. Smlouvy je stanoven smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou fakturované částky delší než 5 kalendářních dní po splatnosti dokladu je zhotovitel oprávněn si nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky finančního plnění, či fakturované částky denně.

- Za neodstranění případných skrytých vad a nedodělků po celou záruční dobu, v předem dohodnutém termínu, je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,--Kč za každý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Pokud by došlo ze strany objednatele k dočasnému zastavení prací, souvisejících s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, avšak objednatel je povinen uhradit a převzít veškeré dodávky pro stavbu smluvně zajištěné a převzít a uhradit rozpracovanou část stavby.

XII.

Ostatní ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, číselně označenými. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení smlouvy.

- Objednatel podléhá ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. a provede uveřejnění v Registru smluv.

| V Lipníku nad Bečvou dne | V Lipníku nad Bečvou dne |
| --- | --- |

……………………………………………………………………          ………………………………………………………………………..

Mgr. Lukáš Rejzek	Ing. Radko Černocký                                                     	                   ředitel                                                                 předseda představenstva a.s.

………………………………………………………………………….

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.