**Příloha č. 2 - předpokládaný HMG předmětu plnění nabídky z Přílohy č. 1 smlouvy**

1. Započetí práce na projektu do 60 dnů od podpisu smlouvy

2. Návrh koncepce řešení do 120 dnů od podpisu smlouvy

3. Projednání na klíčových DOSS do 150 dnů od podpisu smlouvy

4. Odevzdání studie do 180 dnů od podpisu smlouvy

V Praze dne 28.6.2022

…………………………….………………..

Ing, arch. Eduard Sojka

Eduard Sojka architektonický atelier s.r.o.

(zhotovitel)