Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 02771961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Slatina

kontaktní adresa: 		Obecní úřad Slatina, Slatina 50, 410 02 Lovosice

IČO: 				00264377

zastoupená: 			Ing. Danou S t r á n s k o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 02771961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 15. 3. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 02771961
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 8. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. a) odrážka třetí nově zní:

„- v rámci Cíle 2 dojde k realizaci těchto opatření:

- „Výměna povrchů za propustné“; realizací dojde k výměně 204 m2 nepropustných ploch za propustné; finanční prostředky podle článku II bodu 2 písm. b) budou použity ke spolufinancování do výše způsobilých výdajů podle pravidel OPŽP,

- „Pořízení fotovoltaické elektrárny pro potřeby obecní ČOV“ – cílem projektu je celkový roční využitelný zisk elektrické energie z fotovoltaického systému - 11,77 MWh, poměr využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby z instalovaného FVE systému-84 %, výkon elektrárny 16,2 kWp, celkový počet panelů 30 ks, měnič 2 ks, bateriové boxy o celkové využité kapacitě 24 kWh. Projekt bude financovaný samostatně v Cíli 2.“.

- Smluvní strany tímto konstatují, že k projektu „Pořízení fotovoltaické elektrárny pro potřeby obecní ČOV“ příjemce podpory předložil k datu 31. 12. 2021 projektovou dokumentaci.

- V případě, že by projekty „Výměna povrchů za propustné“ a „Pořízení fotovoltaické elektrárny pro potřeby obecní ČOV“ podléhaly veřejné podpoře, příjemce podpory se zavazuje uzavřít ke Smlouvě dodatek, ve kterém bude výše případné veřejné podpory specifikována, bude specifikován konkrétní typ veřejné podpory a uzavřením dodatku bude podpora podle Smlouvy poskytnuta v režimu příslušné veřejné podpory.

- V článku V bod 4 nově zní:

„4) V případě, že dojde k porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. a) za třetí odrážkou, bude stanoven odvod podle přílohy č. 2 RoPD příslušných projektů OPŽP, popřípadě jiných programů, při kterých probíhá spolufinancování finančními prostředky poskytnutými podle této Smlouvy; v případě samostatně v Cíli 2 realizovaných projektů platí, že dojde-li k nedodržení účelu v rámci Cíle 2 podle článku IV bodu 1 písm. a) za třetí odrážkou na méně než 50 % stanovených indikátorů, bude toto porušení postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory. V případě plnění účelu akce v rozmezí 51 - 99 % stanovených indikátorů bude toto porušení postiženo odvodem v rozmezí 0,1 – 49 % z poskytnuté podpory v závislosti na míře porušení stanovených indikátorů účelu akce v rámci Cíle 2. Nenaplnění účelu v rámci Cíle 2 se váže k částce definované pro Cíl 2 a odvod bude stanoven ve výši nevyužité částky podpory.“.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu