SMLOUVA O DÍLO
ZAKÁZKA ÚH-MR 11/16
(na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: 6150/24/2016
číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:         	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
                            	Na Šabatce 17, 143 06 Praha Komořany
                            	Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
                           	Odpovědná osoba: Ing. Martin Zrzavecký
                          	IČ: 00020699 DIČ: CZ00020699
                          	Bankovní spojení: ČNB
                            	Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:         	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo společnosti: 	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5                        
IČ: 			47116901	 
DIČ:			CZ47116901
Statutární zástupce:     Ing. Jiří Valdhans, prokurista                
Smluvní zástupce: 	Ing.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
			Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx
			Tel.:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	 
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

       




		
		 
Čl. I.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) vypracovat projektové dokumentace a provést komplexní inženýrskou činnost, práci a výkon při přípravě, realizaci a dokončení díla pro rekonstruované objekty pro měření vydatnosti pramenů, které jsou součástí monitorovací sítě poboček ČHMÚ České Budějovice a Praha. 
2) Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.



Čl. II.
Doba a místo plnění

1) Zhotovitel provede dílo v termínu od 1.8.2016 do 30.10.2017
Projektové dokumentace budou dokončeny do 30.11.2016

2) Seznam lokalit je uveden v příloze č. 1.



Čl. III.
Cena díla

1) V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena díla sjednává dohodou smluvních stran ve výši:
                    642 000,- Kč (šest set čtyřicet dva tisíc  Kč bez DPH). 	
Tato cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná.


Čl. IV.
Platební podmínky

1) Obě strany se dohodly, že cena bude uhrazena na základě faktury se splatností 28 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
Platba bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovitele
Faktura za práce specifikované v příloze č. 2 této smlouvy v části „projektové práce“ bude vystavena po předání a převzetí této části předmětu smlouvy. 
Faktury za práce specifikované v příloze č. 2 této smlouvy v části „inženýrské práce“ ve stadiu přípravy budou vystaveny po ukončení tohoto stadia  pro jednotlivé objekty. 
Faktury za zbývající inženýrské práce budou vystaveny pro jednotlivé objekty po ukončení všech stadií dle přílohy č. 2 této smlouvy.


2) Faktura musí obsahovat zejména:
· označení a číslo faktury,
· obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
· bankovní spojení,
· předmět smlouvy,
· den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,
· cenu díla,
· fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty.

3) Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury.






Čl. V.
Záruka a jakost dodaného díla

1) Smluvní strany sjednaly záruční dobu na předmět této smlouvy na 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Odmítne-li objednatel převzít dílo, které je bez zjevných vad, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 
2) Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravu do 30 pracovních dnů od jejího nahlášení objednatelem. Pokud nebude závada odstraněna v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění závady díla dodaného dle této smlouvy u jiného subjektu na náklad zhotovitele. I přes odstranění závady jiným subjektem není dotčena záruční lhůta a povinnosti zhotovitele podle tohoto článku.
3) Záruka platí, pokud nedojde k porušení pravidel o provozu díla objednatelem nebo obsluhou. V případě poškození díla ze strany objednatele, nese objednatel veškeré náklady spojené s reklamací a opravou v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou.
4) Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví zhotovitel písemný protokol.


Čl. VI.
Smluvní pokuty

1) Za nedodržení doby plnění podle čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny nedodaného díla za každý započatý den prodlení.
2) Smluvní pokuta při prodlení zhotovitele s provedením záručních oprav činí 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.
3) Při prodlení objednatele s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4) Uvedené smluvní pokuty jako sankce nemají vliv na výši případné náhrady škody.
5) Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnosti provést dodávku díla ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti plynoucí z této smlouvy a z platných právních předpisů.


Čl. VII.
Závěrečné ustanovení

1) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími.
2) Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost v den podpisu smluvních stran. 
3) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4) Smlouva se zhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel 
i) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
ii) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.“
6) Objednatel může upravit rozsah plnění v případě krácení finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem objednatele, nebo prostřednictvím zřizovatele ze zdrojů z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR na plnění této smlouvy. Cena bude v takových případech upravena podle jednotkových cen uvedených v nabídce.
7) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jsou srozuměni s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 


Objednatel	Zhotovitel

V Praze dne:                                                                 V Praze dne:


………………………….                                       ……………………………
    Ing. Václav Dvořák, Ph.D.	Ing. František Smrčka	     
     ředitel ústavu		ředitel divize 	
          



Příloha č. 1: Seznam lokalit
	č 2 : Podrobná specifikace předmětu plnění
	č.3 : Cena jednotlivých objektů 
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